|  |  |
| --- | --- |
| **ШЕЛАНГЕРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ** **АДМИНИСТРАЦИЯ****ЗВЕНИГОВСКОГО** **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | **МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ****ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ** **РАЙОНЫН ШОЛЕҤЕР ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ****ПУНЧАЛ** |

от «06» июля 2020 года № 64

**Об утверждении годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Шелангерского сельского поселения на 2018-2020 годы»**

В соответствии с постановлением Шелангерской сельской администрации от 06.07.2020 № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шелангерского сельского поселения», Шелангерская сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Шелангерского сельского поселения на 2018-2020 годы» за 2019 год.

 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Лихачев

Приложение

к постановлению Шелангерской сельской администрации

от «06» июля 2020г. № 64

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Шелангерского сельского поселения на 2018-2020 годы» за 2019 год**

 Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Шелангерского сельского поселения на 2018-2020 годы» за 2019 год, утверждена постановлением постановление администрации муниципального образования «Шелангерское сельское поселение» от 13.11.2017г. №113 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Шелангерское сельское поселение» на 2018-2020 годы» (в редакции постановления от 06.07.2020г. №62).

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Шелангерская сельская администрация.

 Соисполнителей программы нет.

Основными целями Программы являются: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; обеспечение наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры для увеличения объемов жилищного строительства; улучшение экологической ситуации
на территории Шелангерской сельской администрации.

 Для достижения поставленных целей определен ряд задач:

- привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения реконструкции модернизации объектов коммунального хозяйства;

- создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

- снижение уровня износа коммунальных сетей;

- создание условий для развития жилищного строительства и повышения уровня обеспеченности жильем.

Запланированные мероприятия не выполнены в полном объеме, ожидаемые результаты не достигнуты в связи с отсутствием финансовых средств в бюджете Шелангерского сельского поселения. В связи с чем мероприятия по ремонту дороги в д. Аниссола перенесены на 2020 финансовый год.

Приложение 1

Таблица 8

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммымуниципальной программы, муниципальной целевой программы | Обоснование отклонений  значений показателя (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par934) | отчетный  год |
| план | факт |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |
| «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Шелангерского сельского поселения на 2018-2020 годы» |
| 1 | Доля объектов, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких объектов | ед. | 0 | 1 | 0 |  |

Таблица 9

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Шелангерского сельского поселения на 2018-2020 годы**» |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п | Наименование  ведомственная целевой программы,основного мероприятия, мероприятия муниципальнойцелевой программы | Ответственный исполнитель  |  Плановый срок  | Фактический срок |  Результаты  | Проблемы, возникшиев ходе реализации мероприятия [<\*>](#Par986) |
| началареализации  | окончанияреализации  | началареализации  | окончания реализации  | запланированные | достигнутые  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
|  | ремонт дороги в д. Аниссола | Шелангерская сельская администрация | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | Улучшение качества жизни населения | ремонт дороги в д. Аниссола | - |

Таблица 10

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шелангерского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Шелангерского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,муниципальной целевой  программы, ведомственной целевой программы,  основного  мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) по годам |
| ГРБС |  Рз Пр  | ЦСР  |  ВР  | сводная бюджетнаяроспись, план на 1 января отчетногогода  | сводная бюджетнаяроспись на отчетную дату [<\*>](#Par1078) | кассовое исполнение |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Шелангерского сельского поселения на 2018-2020 годы» | всего  |  X  |  X  |  X  |  X  | 0 | 0  | 0 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы  |  |  X  |  X  |  X  | 0  | 0  | 0  |
| соисполнитель 1  | X |  X  |  X  |  X  | X | X | X |
| всего  |  X  |  X  |  X  |  X  | 0  | 0  | 0  |

Таблица 11

**Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Шелангерского сельского поселения на 2018-2020 годы» в 2019г.** (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Шелангерского сельского поселения на 2018-2020 годы» | **всего**  | 0 | 0  |
| Республиканский бюджет Республики Марий Эл  | 0 | 0 |
| федеральный бюджет [<\*>](#Par1169) | 0 | 0 |
| бюджет Шелангерского сельского поселения[<\*>](#Par485) | 0 | 0 |
| внебюджетные источники [<\*>](#Par1169) | 0 | 0 |

Таблица 12

**Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Шелангерского сельского поселения по муниципальной программе Шелангерского сельского поселения**

**(не предусмотрено)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы бюджета Шелангерского сельского поселения на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

**Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по**

**состоянию на 01.01.2020г.**

 Изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Шелангерского сельского поселения на 2018-2020 годы» в 2019 году не вносились.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Шелангерского сельского поселения на 2018-2020 годы» в 2019г.**

 Анализ исполнения запланированных программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что задачи муниципальной программы не достигнуты.