РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ			     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Марий Эл Республик				Республика Марий Эл

Звенигово район				             Звениговский район

«Шоленгер ял шотан илем»			  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

муниципальный образований		                 администрации

администрацийын                                      муниципального образования

ПУНЧАЛЖЕ			      «Шелангерское сельское поселение»

425070, п.Шелангер, ул.Школьная, 35,тел. (883645)6-63-89, факс 6-63-89

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

от  08 октября   2013 года № 117а

Об утверждении графика разработки и утверждения

схемы водоснабжения и водоотведения, о создании  рабочей группы  по разработке схемы

# В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011  № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  руководствуясь Уставом муниципального образования  «Шелангерское сельское поселение», администрация муниципального образования «Шелангерское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения на территории Шелангерского сельского поселения (Приложение № 1).

2. Создать рабочую группу по разработке схемы  водоснабжения  на  территории Шелангерского сельского поселения  (Приложение №2)

3. Рабочей группе по разработке схемы водоснабжения в срок до 02 декабря  2013 г.  обеспечить сбор требуемых сведений  по  схеме.

4. Обнародовать настоящее постановление  на информационном стенде  у здания администрации  Шелангерского сельского поселения по адресу: , п.Шелангер, ул.Школьная, 35, и на странице Шелангерского сельского поселения официального сайта  муниципального образования «Звениговский муниципальный  район»  в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

«Шелангерское сельское поселение»                                    Р.И. Васильева

Исполнитель:

Васильева Е.В.

6-63-89

Приложение

к постановлению Администрации МО

«Шелангерское сельское поселение»

от  08 октября   № 117

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ  И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ШЕЛАНГЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных сетей, участвующих в водоснабжении Шелангерского сельского поселения | 25.02.2013- 08.03.2013 10.10.2013-17.10.2013 |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 17.10.2013-18.10.2013 |  |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 18.10.2013 – 03.11.2013 |  |
| 4 | Разработка схем водоснабжения | 17.10.2013 - 14.11.2013 |  |
| 5 | Передача проекта схем водоснабжения на рассмотрение | 15.11.2013 |  |
| 6 | Размещение проекта схем водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения на официальном сайте | 18.11.2013 |  |
| 7 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 19.11.2013 - 20.12.2013 |  |
| 8 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 01.12.2013 -05.12.2013 |  |
| 9 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения | 23.12.2013 |  |
| 10 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 24.12.2013-27.12.2013 |  |
| 11 | Принятие постановления Администрации об утверждении схем водоснабжения | 27.12.2013 |  |
| 12 | Размещение схем водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения на официальном сайте. | 30.12.2013 |  |

Приложение № 2

к постановлению  Администрации МО

«Шелангерское сельское поселение»

от  08 октября 2013г. № 117

Состав рабочей группы

по разработке схемы водоснабжения

на территории  Шелангерского сельского поселения

| № п/п | Фамилия, инициалы | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Васильева Р.И. | Глава администрации МО «Шелангерское сельское поселение» |
| 2 | Васильева Е.В. | Главный специалист Администрации МО «Шелангерское сельское поселение; |
| 3 | Капитонова Э.И. | Ведущий специалист Администрации МО «Шелангерское сельское поселение; |
| 4 | Исаев Ю.В. | Председатель Собрания депутатов муниципального образования «Шелангерское сельское поселение» |