| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Республика Марий Эл Звениговский район ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования «Шелангерское сельское поселение» | РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ Марий Эл Республик Звенигово район «Шоленгер ял шотан илем муниципальный образован ий администрацийын ПУНЧАЛЖЕ |
| --- | --- |

425070, п.Шелангер, ул. Школьная, 35,тел. (883645)6-63-89, факс 6-63-89

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

От «23» июня 2016 года №79

«Об утверждении  Программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры МО «Шелангерское сельское поселение» на 2016-2026 годы».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом муниципального образования «Шелангерское сельское поселение», Администрация муниципального образования «Шелангерское сельское поселение»-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу комплексного  развития транспортной  инфраструктуры МО «Шелангерское сельское поселение» на 2016-2033 годы.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Звениговская неделя» так же разместить на  официальном сайте Администрации МО «Звениговский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -   www.admzven.ru

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает после опубликования.

Глава администрации

МО «Шелангерское сельское поселение»				Э.И. Капитонова

Утверждена Постановлением

Администрации МО «Шелангерское сельское поселение»

№79 от 23.06.2016 г.

Программа комплексного

развития транспортной инфраструктуры МО «Шелангерское сельское поселение»

на 2016-2026 годы»

Паспорт программы

| Наименование программы: | Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Шелангерское сельское поселение» на 2016-2026 годы» |
| --- | --- |
| Основание разработки программы: | Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральный план МО «Шелангерское сельское поселение» |
| Заказчик программы: Разработчик программы: | Администрация МО «Шелангерское сельское поселение» Администрация МО «Шелангерское сельское поселение» |
| Основная цель программы: | Развитие транспортной инфраструктуры МО «Шелангерское сельское поселение» |
| Задачи программы: | 1. Учет в территориальном планировании муниципального образования мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального, регионального значения и местного значения (весь период). 2. Обеспечение при разработке проектов планировки и межевания резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог (весь период). 3. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон железных дорог и автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период) в рамках полномочий органов местного самоуправления. |
| Сроки реализации Программы: | 2016-2026 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий |  |
| Основные исполнители программы: | Администрация МО «Шелангерское сельское поселение» - предприятия, организации, предприниматели МО «Шелангерское сельское поселение», - население МО «Шелангерское сельское поселение» |
| Источники финансирования Программы (млн. руб.) | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей (в пределах лимитов бюджетных обязательств) |
| Система контроля за исполнением Программы: | Администрация МО «Шелангерское сельское поселение» |

ОБШИЕ СВЕДЕНИЯ

Расположено муниципальное образование « Шелангерское сельское поселение» в северной части района севернее его административного центра г. Зенигово.  Северная и северо-восточная части МО «_________» проходят по границе  МО «_________». На юго-востоке и юге МО «_________» граничит с МО «_________», на юге-западе – с МО «_________», на западе с МО «_________».

Положение МО «_________».

в системе расселения Звениговского района.

Административный центр МО «_________» – п. Красногорский. Расстояние от центра поселения до административного центра Звениговского района – города Звенигово  – составляет около 55 км. Расстояние от центра поселения до административного центра Республики Марий Эл – г. Йошкар-Ола – составляет _____ км.

С административным центром района п. Красногорский соединен автомобильной дорогой местного значения.

Численность населения МО «_________» на 2016 год составляет 1 848 человек – 5,9% общей численности населения Звениговского  района (7,4% сельского населения района).

Распределение численности населения МО «_________» в разрезе городских и сельских поселений.

МО «_________». находится на 8-м месте по общей численности населения в районе, уступая МО «_________», МО «_________»,

Площадь территории МО «_________» составляет 52 км2. Данное муниципальное образование занимает 1,3% территории Звениговского  района.

- Транспортный комплекс.

- Внешний транспорт.

Внешний транспорт на территории поселения представлен одним видом – автомобильным. В населенном пункте внешний транспорт не имеет больших объемов.

Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения поселения с районными и областными центрами и соседними районными муниципальными образованиями.

Всего по МО «_________»  проходит одна автомобильная дорога местного значения в западной его части. От северной границы муниципального образования проходит через д. Озерки  в направлении северо-запад-юго-восток, далее через с. Кожласола проходит в меридиональном направлении на юг. В северном направлении данная автодорога связывает с МО «Шелангерское СП», в южном направлении с ____________. Автомобильная дорога проходит через два населенных пункта поселения.

Основные мероприятия в части развития дорожной сети на территории муниципального образования предусмотрены схемой территориального планирования МО «_________»

Мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта будут следующие:

1. Учет в территориальном планировании муниципального образования мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период).

2. Обеспечение при разработке проектов планировки и межевания резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог (весь период).

3. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон железных дорог и автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период) в рамках полномочий органов местного самоуправления.

- Общественный транспорт.

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным и единственным видом пассажирского транспорта поселения является автобус.

На территории поселения действуют два пассажирских автотранспортных маршрута:

1. _____________-__________ (9.00 ежедневно);

2. ________________-_____________(7.30; 14.10; 16.00; 18.00 ежедневно).

Автотранспортные предприятия на территории МО «_________»отсутствуют.

В населенных пунктах поселения регулярный внутрисельский автобусный транспорт в настоящее время отсутствует. Большинство же трудовых передвижений в поселении приходилось на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

- Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов.

Одним из элементов транспортного движения населенных пунктов является наличие транзитных потоков, проходящих непосредственно через их территорию.

- Улично-дорожная сеть п. Красногорский.

П. Красногосркий  является административным центром МО «_________». Улично-дорожная сеть населенного пункта имеет ортогональную структуру, её протяженность составляет 12,55 км. Асфальтовое покрытие имеет  улица Курортная, остальные улицы по всей протяженности имеют гравийно-щебеночное покрытие.

В основе сети основных сельских дорог лежит пересечение двух главных направлений – юго-восток-северо-запад и юго-запад-северо-восток.

Особенностью населенного пункта является наличие транспортных потоков, проходящих через его территорию. Возможность обходного транзитного движения отсутствует, поэтому транспорт движется по дорогам внутри населенного пункта. Основной улицей, по которой осуществляется движение транспортных потоков, является улица ___________.

ПРИМЕР описания улиц

Ул. Курортная в северной и центральной части населенного пункта имеет меридиональное направление, однако вблизи южной его части меняет направление на юго-западное. Является центральной улицей населенного пункта. На данной улице располагаются зона малоэтажной жилой застройки, зона малоэтажной высокоплотной жилой застройки, зона коммунальных объектов, зона коммерческих и торговых объектов, дом культуры, школа, административное здание, почта, мечеть, детский сад и амбулатория, зона промышленных объектов, представленная производственным цехом. Протяженность улицы 3,0 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 8-12 м.

Характеристика улично-дорожной сети п. Красногорский.

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина в красных линиях, м | Объекты, которые на улице расположены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Курортная | 3000 | 8-12 | - жилая застройка; - коммунальные объекты; - торговые объекты; - дом культуры; - школа; - амбулатория; - административное здание; - почта; - мечеть; - детский сад; - производственный цех. |

- Приоритеты развития транспортного комплекса.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

на первую очередь (2020г.):

· расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

· ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

· резервирование земельных участков для новых автодорог и транспортных развязок;

· строительство улично-дорожной сети на территории районов нового жилищного строительства;

на расчётный срок (2026г.):

· упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

· проектирование и строительство транспортных развязок в 1 уровне;

· строительство новых главных и основных автодорог;

· строительство тротуаров и пешеходных пространств для организации системы пешеходного движения в поселении;

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Звениговского района и органов государственной власти Республики Марий Эл по развитию транспортной инфраструктуры.

Стратегическая цель развития транспортной инфраструктуры в соответствии с Транспортной стратегией - удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

· конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

· высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

· создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство м. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения | П. Красногорский | 2016-2017 | 0,7 |
| Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | п. Красногорский | 2015-2017 | 0,52 |

·

| Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий | п. Красногорский | 2016-2017 | 0,65 |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов. | п. Красногорский | 2015-2016 | 0,25 |
| Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах населённых пунктов | п. Красногорский | 2015-2018 | 11,5 |
| Комплексное строительство дорог и тротуаров | п. Красногорский | перспектива | 5,2 |
| Организация поперечных профилей всех улиц населённых пунктов с водоотводом | п. Красногорский | 2016-2019 | 4,6 |
| Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта | п. Красногорский | 2015-2016 | 0,44 |
| Создание инфраструктуры автосервиса | п. Красногорский | 2016-2020 | - |

·

| Всего |  |  | 24,08 |
| --- | --- | --- | --- |

- Оптимизация улично-дорожной сети.

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса МО «________» проектом генерального плана предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Программой даются предложения по формированию сети магистральной улично-дорожной сети в соответствие с нормативами.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Параметры уличной сети в пределах сельского поселения.

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчётная скорость движения км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2 - 3 | 1,5 – 2,25 |
| Улица в жилой застройке |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 – 1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых жомов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75 – 3,0 | 1 | 0 – 1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами села и включение улично-дорожной сети села в автодорожную систему региона.

В соответствии с уровнем в иерархии улиц должен быть выполнен поперечный профиль каждой из них.

Неизменными должны остаться ширина проезжих частей, типы развязок и основные направления движения. При подготовке комплексной транспортной схемы муниципального образования эти поперечные профили и схемы развязок могут быть откорректированы.

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.

- Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта.

Хранение автотранспорта на территории МО «_______» осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в МО «_______» нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь – расчётный срок).

- Если предусмотрено генпланом

- Создание системы пешеходных улиц и велосипедных дорожек:

- Обеспечение безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию безбарьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);

2. Устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц (расчётный срок – перспектива);

3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды (весь период).