УТВЕРЖДЕН

 Управляющим советом по муниципальной программе

«Развитие территории Красноярского сельского поселения

 Звениговского муниципального района

Республики Марий Эл на 2022 - 2030 годы»

 (протокол от «27» сентября 2023 г. № 1)

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**" Благоустройство территорий Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл "**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (наименование ОМСУ, (структурное подразделение, организация) | Желудкин Д.В. - Глава Красноярской сельской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Муниципальная программа "Развитие территории Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл на 2022 - 2030 годы» |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий** **"Благоустройство территорий Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл "**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственный исполнитель за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. | Задача 1. Энергосбережение и освещение улиц в населенных пунктах поселения  |
| 1.1. | Выбор эффективных и энергоэффективных решений для создания безопасной и комфортной атмосферы в населенных пунктах поселения | Возрастание | "КПМ" | % | 15 | 2023 | 20 | 25 | 30 |  | Красноярская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |
| 2. | Задача 2. Озеленение территории  |
| 2.1. |  Создание условий по благоустройству территории, нацеленные на его улучшение внешнего вида и экологического состояния  | Возрастание | "КПМ" | Ед. | 5 | 2023 | 1 | 1 | 1 |  | Красноярская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |
| 3. | Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| 3.1. | Выполнение комплекса работ по повышению уровня благоустройства мест погребений  | Возрастание | "ГП", "КПМ" | м2 | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 |  | Красноярская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |
| 4. | Задача 4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |
| 4.1. | Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора  | Возрастание | «КПМ» | Ед. | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 |  | Красноярская сельская ,,администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |
| 5. | Задача 5. Размещение и содержание малых архитектурных форм |
| 5.1 | Создание комфортной зоны отдыха населения, ландшафтно-эстетического обогащения территории в целом  | возрастание  | "КПМ" | % | 1 | 2023 |  |  |  |  | Красноярская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |
| 6. | Задача 6. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения |
|  | Благоустройство территорий  | возрастание | "КПМ" | % | 2 | 2023 |  |  |  |  | Красноярская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |  |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных**

**мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия результата) по годам |
| значение | 2023 г | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача 1. Энергосбережение и освещение улиц в населенных пунктах поселения |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1"Организация освещения улиц. Ремонт объектов уличного освещения в населенных пунктах поселения (замена ламп, светильников приборов учета и другие виды работ) " | Осуществление текущей деятельности | Обеспечениебезопасногопроживания ижизнедеятельностинаселения поселения,улучшениеэстетическогосостояния объектовблагоустройства и ихбесперебойногофункционирования. | Ед. | 15 | 2023 | 20 | 25 | 30 |  |
| 2 | Задача 2. Озеленение территории |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2"Посадка, вырубка зеленых насаждений и спил аварийных деревьев " | Осуществление текущей деятельности | улучшение внешнего облика поселения и мест массового пребывания населения. | Ед. | 5 | 2023 | 2 | 2 | 2 |  |
| Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| 3.1 | Мероприятие (результат) 2"Содержание мест захоронения. Дератизация территории кладбищ и противоклещевая обработка территорий " | Осуществление текущей деятельности | Улучшение санитарно эпидемиологических норм  | Ед. | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 |  |
| Задача 4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |
| 4.1 | Мероприятие (результат) 1." Ликвидация несанкционированных свалок. Обустройство, приобретение, содержание, ремонт мест для сбора бытовых отходов и мусора" | Осуществление текущей деятельности | улучшение внешнего облика поселения и мест массового пребывания населения. | Ед. | 4 | 2023 | 1 | 1 | 1 |  |
| Задача 5. Размещение и содержание малых архитектурных форм |
| 5.1 | Мероприятие (результат) 1.«Приобретение, содержание и ремонт оборудования, малых архитектурных форм» | Осуществление текущей деятельности | улучшение внешнего облика поселения и мест массового пребывания населения. | % |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения |
| 6.1 | Мероприятие (результат) 1"Благоустройство территории" | Осуществление текущей деятельности | Обеспечениебезопасногопроживания ижизнедеятельностинаселения поселения,обеспечениеэкологическойбезопасности,улучшениеэстетическогосостояния объектовблагоустройства  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Комплекс процессных мероприятий " Благоустройство территорий Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального образования Республики Марий Эл " (всего), в том числе:** | **1296,9** | **897,1** | **580,0** | **2774,0** |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 1296,9 | 897,1 | 580,0 | 3205,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) 1.1 " Организация освещения улиц. Ремонт объектов уличного освещения в населенных пунктах поселения (замена ламп, светильников приборов учета и другие виды работ) " (всего), в том числе:** | **440,5** | **560,0** | **420,0** | **1420,5** |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Красноярского сельского поселенияЗвениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 440,5 | 560,0 | 420,0 | 1420,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) 2.1 " Посадка, вырубка зеленых насаждений и спил аварийных деревьев " (всего), в том числе:** |  |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Городского поселения СуслонгерЗвениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) 3.1 " Содержание мест захоронения. Дератизация территории кладбищ и противоклещевая обработка территорий " (всего), в том числе:** | **117,0** | **50.0** | **50,0** | **150,00** |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 117,0 | 50,0 | 50,0 | 150,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) 4.1 " Ликвидация несанкционированных свалок. Обустройство, приобретение, содержание, ремонт мест для сбора бытовых отходов и мусора " (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Красноярского сельского поселенияЗвениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) 5.1 «Приобретение, содержание и ремонт оборудования, малых архитектурных форм» (всего), в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| **Мероприятие (результат) 6.1 "Благоустройство территорий " (всего), в том числе:** | **738,9** | **287,1** | **110,0** | **1136,00** |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |
| бюджет Красноярского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл (всего) | 738,9 | 287,1 | 110,0 | 1136,00 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование ОМСУ (структурного подразделения, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1. Энергосбережение и освещение улиц в населенных пунктах поселения |
| Мероприятие (результат) 1 " Организация освещения улиц. Ремонт объектов уличного освещения в населенных пунктах поселения (замена ламп, светильников приборов учета и другие виды работ) " |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение договора  | 31.01. | Красноярская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | договор |  |
| Контрольная точка 1.2 Ремонт уличного освещения  |  |  | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3 Оплата по договору  | 31.12. | Красноярская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения |  |
| Задача 2. Озеленение территории |
| Мероприятие (результат) 1 " Вырубка зеленых насаждений и спил аварийных деревьев " |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение договора  | 31.01. | Красноярская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | договор |  |
| Контрольная точка 1.2 Вырубка зеленых насаждений и спил аварийных деревьев |  |  | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3 Оплата по договору  | 31.12. | Красноярская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения |  |
| Задача 3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
| Мероприятие (результат) 1 " Содержание мест захоронения. Дератизация территории кладбищ и противоклещевая обработка территорий " |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение договора  | 31.01. | Красноярская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | договор |  |
| Контрольная точка 1.2 Содержание мест захоронения. Дератизация территории кладбищ и противоклещевая обработка территорий |  |  | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3 Оплата по договору  | 31.12. | Красноярская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения |  |
| Задача 4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |
| Мероприятие (результат) 1 " Обустройство, приобретение, содержание, ремонт мест для сбора бытовых отходов и мусора " |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение договора  | 31.01. | Красноярская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | договор |  |
| Контрольная точка 1.2 Обустройство, приобретение, содержание, ремонт мест для сбора бытовых отходов и мусора |  |  | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3 Оплата по договору  | 31.12. | Красноярская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения |  |
| Задача 5. Размещение и содержание малых архитектурных форм |
| Мероприятие (результат) 1 " Приобретение, содержание и ремонт оборудования, малых архитектурных форм»" |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение договора  | 31.01. | Красноярская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | договор |  |
| Контрольная точка 1. Приобретение, содержание и ремонт оборудования, малых архитектурных форм» |  |  | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3 Оплата по договору  | 31.12. | Красноярская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения |  |
| Задача 6. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения |
| Мероприятие (результат) 1 «благоустройство территории»  |  |  |  |  |
| Контрольная точка 1.1 Заключение договора  | 31.01. | Красноярская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | договор |  |
| Контрольная точка 1. Благоустройство территории» |  |  | Акт выполненных работ |  |
| Контрольная точка 1.3 Оплата по договору  | 31.12. | Красноярская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл | Платежные поручения |  |