Республика Марий Эл                                         Марий Эл Республик

Администрация                                                «Кужмара ял  кундем»

муниципального образования                    муниципальный  образованийын                       «Кужмарское сельское поселение»                      администрацийжын - Кужмара   Кужмарская сельская администрация                         кундем  администрацийын

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                    ПУНЧАЛЖЕ

425073, село Кужмара, ул. Центральная, д.3                                        425073, Кужмара села, Рудо урем, 3

тел. (83645) 6-31-88, факс (83645) 6-31-43                                      тел. (83645) 6-31-88, факс (83645) 6-31-43

от 18  декабря  2017 года № 110

- Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории муниципального образования «Кужмарское сельское поселение»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №188-ФЗ, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также на основании Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. №691, администрация МО «Кужмарское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», территории муниципального образования «Кужмарское сельское поселение», согласно приложению.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на странице администрации МО «Кужмарское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации                                                                                 В.Н.Васильев

Приложение

к постановлению администрации МО

«Кужмарское сельское поселение»

от «18 » декабря  2017 г. № 110

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», территории муниципального образования «Кужмарское сельское поселение»

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», территории муниципального образования «Кужмарское сельское поселение»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», территории муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» далее- муниципальная программа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация МО «Кужмарское сельское поселение» |
| Участники Программы | - Администрация Кужмарского сельского поселения; - собственники помещений многоквартирных жилых домов; - собственники помещений частных домов; - подрядные организации, определенные по итогам осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Подпрограммы Программы отсутствуют |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с целью создания условий для комфортного проживания граждан на территории муниципального образования «Кужмарское сельское поселения», развитие современной городской среды муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» |
| Задачи Программы | - приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов; -приведение в нормативное состояние общественных территорий; -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями. Количество и площадь благоустроенных общественных территорий. Доля и площадь благоустроенных общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, регионального бюджета, бюджета Кужмарского сельского поселения ежегодно уточняется на соответствующий финансовый год. Примечание: Общий объём финансовых средств будет определен после выделения финансирования из федерального, областного и местного бюджетов, а также из внебюджетных источников на соответствующий год |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - повысить уровень благоустройства муниципальной территории общего пользования муниципального образования «Кужмарское сельское поселение »; - улучшить санитарное состояние и экологическую обстановку территории сельского поселения; - организовать искусственное освещение дворовых территорий - создать комфортные и безопасные условия проживания граждан; |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Кужмарского сельского поселения является обеспечение устойчивого развития территории Кужмарского сельского поселения, которое предполагает совершенствование сельского поселения путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности,  устройству покрытий, освещению.  Территория Кужмарского сельского поселения составляет 46548 га, численность населения по состоянию на 01.01.2017 –  3740 человек, численность населения с. Кужмара - 1307 человек. Важнейшей задачей органов местного самоуправления Кужмарского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание общественных территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности в темное время суток.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок является необходимым аспектом благоустройства территорий.

Программа позволит благоустроить облик сельского поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Кужмарского сельского поселения.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования «Кужмарское сельское поселение». Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог, строительство детских и спортивных площадок, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий в Кужмарском сельском поселении являются:

- недостаточное количество дорог с твердым покрытием;

- отсутствие благоустройства придомовых территорий;

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха;

- вероятность размыва в период весеннего паводка проезда через реку Нурда           на ул. Заречная;

- недостаточное освещение отдельных общественных территорий, улиц, придомовых территорий.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- повышение качества жилищно - коммунальных услуг;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а так же развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства;

В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства Кужмарского сельского поселения и создать условия для комфортного проживания граждан.

2. Оценка состояния сферы благоустройства муниципального образования

| № п/п | Показатель | Ед. изм. (%, шт, кв.м.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего дворовых территорий | 9 шт | 11594,2 кв.м. |
| 2 | Благоустроенные дворовые территории (обеспеченные твердым покрытием, позволяющие комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | 0 | 0,0 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | 0% | 0% |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | 0% | 0% |
| 5 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие); | 0 | 0,0 |
| 6 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации. Под удобным пешеходным доступом по смыслу настоящих Методических рекомендаций понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут | 0% | 0,0 |
| 7 | количество общественных территорий (автодороги, парки, скверы, набережные и т.д.) | 6 шт | 14622 кв.м. |
| 8 | доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий | 10% | 1230 кв.м. |
| 9 | доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве | 90% | 13392 кв.м. |
| 10 | площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | 0,329 кв.м. |  |

3. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

Одним из важнейших приоритетов политики благоустройства является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данной политики является создание органами местного самоуправления условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Кужмарское сельское поселение» путем благоустройства дворовых и общественных территорий.

- Цель Программы – формирование на территории Кужмарского сельского поселения современной городской среды, благоприятной для проживания населения.

- Задачами реализации муниципальной программы являются:

- - повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- - повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- -повышение уровня вовлеченности граждан в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Кужмарское сельского поселения»

- Ожидаемый результат от реализации Программы

При достижении поставленной цели реализации мероприятий предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» позволит обеспечить достижение ряда положительных результатов:

- приведение в нормативное состояние дворовых территорий.

- приведение в нормативное состояние общественных территорий.

-повышение уровня комфортного проживания граждан.

- 5. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы

- Для реализации намеченных программных мероприятий планируется финансирование из средств: федерального, областного и местного бюджетов, а также средства из внебюджетных источников.

Достижение поставленных целей и задач невозможно без финансового обеспечения. На реализацию мероприятий муниципальной программы планируется выделение средств в объеме 2 485 190 руб.20 коп в том числе в разрезе источников:

| № п/п | Наименование мероприятия, источник финансирования | Исполнитель | 2018 год, руб. | 2019 год, руб. | 2020 год, руб. | 2021 год, руб. | 2022 год, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 466760,2 | 427685,0 | 427685,0 | 427685,0 | 427685,0 |
|  | Бюджет Республики Марий Эл |  | 40587,8 | 37190,0 | 37190,0 | 37190,0 | 37190,0 |
|  | Бюджет муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» |  | 25367,4 | 23243,8 | 23243,8 | 23243,8 | 23243,8 |
|  | Внебюджетный источник (при условии поступлений средств из внебюджетных источников) |  | - | - | - | - | - |

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| 1. | Количество отремонтированных дворовых территорий | дворов |  |  |  |  |  |
| 2. | Площадь отремонтированных дворовых проездов | кв.м. |  |  |  |  |  |
| 3. | Протяженность отремонтированных палисадников | п.м. |  |  |  |  |  |
| 4. | Установлено скамеек/урн на дворовых территориях | шт./шт. |  |  |  |  |  |
| 5. | Оборудовано детских игровых площадок на дворовых территориях | шт. |  |  |  |  |  |
| 6. | Оборудовано спортивных площадок на дворовых территориях | шт. |  |  |  |  |  |
| 7. | Установлено светильников уличного освещения на дворовых территориях | шт. |  |  |  |  |  |
| 8. | Площадь оборудованных стоянок автотранспорта на дворовых территориях | кв.м. |  |  |  |  |  |
| 9. | Обустроено территорий общего пользования | шт. |  |  |  |  |  |
| 10. | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | кв.м. |  |  |  |  |  |
| 11. | Установлено скамеек/урн на территориях общего пользования | шт. |  |  |  |  |  |
| 12. | Оборудовано детских игровых площадок на территориях общего пользования | шт. |  |  |  |  |  |
| 13. | Оборудовано спортивных площадок на территориях общего пользования | шт. |  |  |  |  |  |

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |  |  |  |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий | Подрядные организации, определенные по итогам осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 01 января 2018 г. | 31 декабря 2022 г. | - благоустроенные дворовые территории; -повышение уровня комфортности жизни населения. | - ремонт дворовых проездов; - ремонт тротуаров; - установка скамеек; - установка урн; -обеспечение освещением улиц; | Увеличение количества и площади дворовых территорий, в отношении которых произведены работы по благоустройству |  |
| Задача 2. Приведение в нормативное состояние общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественных территорий | Подрядные организации, определенные по итогам осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | 01 января 2018 г. | 31 декабря 2022 г. | -повышение уровня комфортности жизни населения города; -улучшение санитарного состояния и экологической обстановки территории сельского поселения; - создание условий и обустройство территорий общего пользования | -ремонт автодорог ; - ремонт моста через реку; - обустройство пруда; - установка электрических опор и светильников; -благоустройство детской площадки; |  | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий |

План реализации муниципальной программы

| Наименование контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  |  |  |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Мероприятие: «Благоустройство дворовой территории | Администрация Кужмарского сельского поселения |  |  | + |  |
| Мероприятие: «Благоустройство общественных территорий»» | Администрация Кужмарского сельского поселения |  |  | + |  |

| Наименование контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  |  |  |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Мероприятие: «Благоустройство дворовой территории | Администрация Кужмарского сельского поселения |  |  | + |  |
| Мероприятие: «Благоустройство общественных территорий»» | Администрация Кужмарского сельского поселения |  |  | + |  |

| Наименование контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год |  |  |  |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Мероприятие: «Благоустройство дворовой территории | Администрация Кужмарского сельского поселения |  | + |  |  |
| Мероприятие: «Благоустройство общественных территорий»» | Администрация Кужмарского сельского поселения |  | + |  |  |

| Наименование контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |  |  |  |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Мероприятие: «Благоустройство дворовой территории | Администрация Кужмарского сельского поселения |  | + |  |  |
| Мероприятие: «Благоустройство общественных территорий»» | Администрация Кужмарского сельского поселения |  | + |  |  |

| Наименование контрольного события Программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год |  |  |  |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Мероприятие: «Благоустройство дворовой территории | Администрация Кужмарского сельского поселения |  |  | + |  |
| Мероприятие: «Благоустройство общественных территорий»» | Администрация Кужмарского сельского поселения |  |  | + |  |

Приложение № 1

к муниципальной программе

Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы», территории муниципального

образования «Кужмарское сельское поселение»

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| Виды работ |  |
| --- | --- |
| - Ремонт дворовых проездов |  |
| - Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| - Установка скамеек |  |
|  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки - 1,5 м; Ширина – 380 мм; Высота - 680 мм.. |
|  | Скамья со спинкой Характеристики: Длина скамейки – 2,085 м; Ширина –770 мм; Высота - 975 мм. |
| - Установка урн |  |
|  | Урна для мусора Характеристики:; Высота - 540 м Ширина – 400 мм Объем: 20 л. |

Приложение 2

к Муниципальной программе

Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы», территории муниципального

образования «Кужмарское сельское поселение»

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| № пп | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |
| 4 | Устройство контейнерной площадки |
| 5 | Расчистка прилегающей территории |

Приложение 3
                                                                         к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы», территории муниципального

образования «Кужмарское сельское поселение»

Перечень адресов

дворов многоквартирных домов, подлежащих благоустройству

| № п/п | Наименование объекта дворовой территории |
| --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 4 по ул. Центральная с. Кужмара |
| 2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 6 по ул. Центральная с. Кужмара |
| 3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 10 по ул. Центральная с. Кужмара |
| 4 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 12 по ул. Центральная с. Кужмара |
| 5 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 19 по ул. Механизаторов с. Кужмара |
| 6 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 21 по ул. Механизаторов с. Кужмара |
| 7 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 4 по пер. Молодежный с. Кужмара |
| 8 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 5 по пер. Молодежный с. Кужмара |
| 9 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 7 по пер. Молодежный с. Кужмара |

Приложение 4
                                                                         к муниципальной программе «Формирование современной городской среды

на 2018-2022 годы», территории муниципального

образования «Кужмарское сельское поселение»

Перечень адресов

наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования

| № п/п | Наименование наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, требующее благоустройство |
| --- | --- |
| 1 | замена электрических опор в с. Кужмара |
| 2 | установка светодиодных светильников в с. Кужмара |
| 3 | ремонт автодороги на ул.Полевая с. Кужмара |
| 4 | ремонта моста через реку Нурда на ул. Заречная и обустройство пруда |
| 5 | строительство детской площадки на территории Кужмарского ЦДИК |
| 6 | благоустройство центральной площади ул. Центральной и ул. Коммунаров |
| 7 | ремонт автодорог на ул. Центральная и ул. Коммунаров с. Кужмара |
| 8 | ремонт автодороги на ул.Нуктуж, д.Нуктуж от дома № 111 до д/с «Колобок» |