| - ШЕЛАНГЕРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ - АДМИНИСТРАЦИЯ - ЗВЕНИГОВСКОГО - МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | - МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ - ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ - РАЙОНЫН ШОЛЕҤЕР ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ - ПУНЧАЛ |
| --- | --- |

от 28 декабря 2020 г.  № 127

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелангерском сельском поселении на 2021-2025 годы»

В целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Шелангерском сельском поселении, создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития в соответствии с Федеральным законом  от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», государственной программой Республики Марий Эл "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013 - 2025 годы" (с изменениями и дополнениями), утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 01 ноября 2012 года № 409, постановления Шелангерской сельской администрации от «06» июля  2020 года № 57 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Шелангерского сельского поселения», руководствуясь Положением о Шелангерской сельской администрации Звениговского муниципального Республики Марий Эл, Шелангерская  сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелангерском сельском поселении на 2021-2025 годы».

- Признать утратившим силу постановление администрации МО «Шелангерское сельское поселение» от 31 марта 2011 г.  № 71 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в администрации МО «Шелангерское сельское поселение» в 2010-2020 годах»;

3.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного специалиста Шелангерской сельской администрации Васильеву Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит размещению на официальном сайте Звениговского муниципального района, на странице Шелангерской сельской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации 	         А.В. Лихачев

Приложение

к постановлению

Шелангерской сельской администрации

от 28 декабря 2020 г.  № 127

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелангерском сельском поселении

на 2021-2025 годы»

п. Шелангер

2020 год

I. Паспорт программы энергосбережения

| Наименование программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелангерском сельском поселении на 2021-2025 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 7 июня 2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; - Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелангерском сельском поселении на 2021-2025 годы». |
| Ответственный исполнитель программы | Шелангерская сельская администрация |
| Разработчики программы | Шелангерская сельская администрация |
| Цель программы | - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Основные задачи программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным контрактам. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2025 годы |
| Перечень основных мероприятий | -организационные мероприятия. -оснащение приборами учета зданий, строений, сооружений. - перекладка электрических сетей. модернизация системы теплоснабжения. -выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. - проведение энергетических обследований зданий и сооружений учреждений культуры. - замена ламп накаливания на энергосберегающие. |
| Исполнители основных мероприятий программы | Шелангерская сельская администрация |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем затрат на выполнение мероприятий программы составит 750,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2021- 250,0 тыс. руб. 2022- 200,0 тыс.руб. 2023- 150,0 тыс.руб. 2024- 100,0 тыс.руб. 2025- 50,0 тыс.руб. Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Шелангерского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет; - обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов; - снижение удельных показателей энергопотребления - повышение эффективности и надежности систем уличного освещения |
| Контроль за выполнением | Шелангерская сельская администрация |

- Общая характеристика сферы реализации Программы,         проблемы  и прогноз ее развития

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых  ресурсов.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования поселения.

III. Основные цели, задачи, сроки и этапы

реализации Программы.

1. Основными  целями и задачами настоящей Программы являются:

-  внедрение энергосберегающих проектов при максимальной эффективности и  минимальных  вложениях;

-  учет потребления топливно-энергетических ресурсов;

-  оснащение приборами учета потребления  топливно-энергетических ресурсов ;

- создание на территории сельского поселения эффективной системы контроля  за потреблением  топливно-энергетических ресурсов.

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелангерском сельском поселении на 2021 - 2025 годы» реализуется в 2021 - 2025 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий реализуется ежегодно с установленной периодичностью.

III. Основные мероприятия Программы

Реализация комплекса мероприятий с целью повышения энергоэффективности предусматривает действия по следующим основным направлениям:

1.  Поведенческое энергосбережение. Это укоренение у населения привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, что энергосбережение – экономически выгодно. Достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению.

    - Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение.

    - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе уличного освещения. Меры, направленные на установку энергосберегающих светильников в уличном освещении, позволят значительно сократить потребление электроэнергии.

4. Создание системы контроля потребления энергоресурсов. На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте.

В основу такой системы контроля должен быть положен документ, регистрирующий энергоэффективность объекта — энергетический паспорт. Главной мотивацией при введении энергетических паспортов на территории Шелангерского сельского поселения должно стать наведение порядка в системе потребления энергоресурсов. Что приведет к оптимизации контроля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций за счет получения достоверной информации.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлены в Таблице 4 к настоящей Программе.

Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности в муниципальных учреждениях

Для повышения энергоэффективности в муниципальных учреждениях предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов в муниципальных организациях;

- установка и обеспечение соблюдения нормативов затрат топлива и энергии, лимитов потребления энергетических ресурсов;

- обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- автоматизирование потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;

- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности.

Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности жилищного фонда

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде:

- проведение энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение общедомовыми и поквартирными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий необходимо:

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- сформировать систему муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение в жилищном фонде (в том числе при установлении нормативов потребления коммунальных ресурсов);

- создать условия для обеспечения жилищного фонда муниципального образования приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы коммунальной инфраструктуры Шелангерского сельского поселения включают в себя:

- проведение энергетического аудита;

- мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию  права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению  источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

Мероприятия по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности систем уличного освещения

Мероприятия по повышению эффективности использования электрической энергии в системах уличного освещения:

- замена ламп в системе уличного освещения в Шелангерском сельском поселении на энергосберегающие;

- установка приборов учета уличного освещения.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Основным источником финансирования Программы являются средства местного бюджета.

Общий запланированный объем финансирования Программы составляет 750 тыс. рублей.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы представлена в Таблице № 5 к Программе.

V. Оценка социально-экономической

эффективности реализации Программы

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им энергоресурсов ежегодно не менее чем на три процента.

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов;

- снижение удельных показателей энергопотребления

Повышение эффективности использования энергоресурсов будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Показателем экономической эффективности является достижение целевых показателей Программы, представленных в Таблице 1 к Программе.

Организационное управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляет Шелангерская сельская администрация.

VI. Анализ рисков реализации 
и описание мер управления рисками

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Подпрограммы:

1. Внешние финансово-экономические риски:

сокращение в ходе реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и даже задач Программы;

потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий;

длительный срок реализации Программы и, как следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации могут привести к необходимости значительных корректировок значений целевых показателей.

2. Внешние законодательно-правовые риски:

изменения действующего законодательства Российской Федерации;

несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется в ее неполноте, противоречивости и т. д.

3. Внутренние риски:

неэффективность организации и управления процессом реализации мероприятий Программы;

низкая эффективность использования бюджетных средств.

Меры управления внешними финансово-экономическими и законодательно-правовыми рисками:

проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения Программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора ее мероприятий. Совершенствование механизма реализации Программы исходя из изменений во внутренней и внешней среде;

оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

Меры управления внутренними рисками:

разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации программных положений и мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств.

_________________

Таблица 1 муниципальной программы

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелангерском сельском поселении на 2021-2025 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изме-рения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022* | 2023* | 2024* | 2025* |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля оснащенности здания администрации приборами учета (электроэнергии, водоснабжения, тепловой энергии) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля объемов электрической энергии (далее –ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории сельского поселения (объекты уличного освещения, здания администрации) | % | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |

*На период по 2025 год будут вноситься уточнения.

Таблица 2 муниципальной программы

# Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Наименования показателей, связанных с ведомственной целевой программой (основным мероприятием) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведомственная целевая программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 муниципальной программы

# Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

# «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелангерском сельском поселении на 2021-2025 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 4 муниципальной программы

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелангерском сельском поселении на 2021-2025 годы»

| Статус | Наименование программы/основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Общий объем финансирования по программе на весь период | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа | # «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелангерском сельском поселении на 2021-2025 годы» | Шелангерская сельская администрация | 904 0000 000 0000 000 | 750,00 | 250,00 | 200,00 | 150,00 | 100,00 | 50,00 |
| Основное мероприятие | Основное мероприятие Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелангерском сельском поселении | Шелангерская сельская администрация | 904 0000 000 0000 000 | 750,00 | 250,00 | 200,00 | 150,00 | 100,00 | 50,00 |

Таблица 5 муниципальной программы

# Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелангерском сельском поселении на 2021-2025 годы»

| № | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 3. | # «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелангерском сельском поселении на 2021-2025 годы» | Всего | 250,00 | 200,00 | 150,00 | 100,00 | 50,00 |
|  |  | муниципальный бюджет* | 250,00 | 200,00 | 150,00 | 100,00 | 50,00 |
|  |  | федеральный бюджет* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | республиканский бюджет* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* При условии выделения средств.

Таблица 6 муниципальной программы

План реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелангерском сельском поселении на 2021-2025 годы»

| № п/п | Наименование программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполни-тель | Срок |  | Ожидаемый непосред-ственный результат (краткое описание) | Код бюджет ной класси фикации (местный бюджет) | Бюджетное ассигнование по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нача-ла реализации | окон-чания реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шелангерском сельском поселении на 2021-2025 годы» | Шелангерская сельская администрация | 2021г | 2025г |  | 904 0000000 000 | 250,00 | 200,00 | 150,00 | 100,00 | 50,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация энергоэффективного наружного освещения на территории муниципального образования | Шелангерская сельская администрация | 2021г | 2025г |  |  | 240,0 | 190,0 | 140,0 | 90,0 | 40,0 |
| 1.1.1 | Установка светильников, светодиодных ламп наружного (уличного) освещения, замена существующих ртутных ламп на энергосберегающие лампы (светильники), установка приборов учета с реле времени, протяжка пятого провода (при необходимости) |  |  |  |  |  | 240,0 | 190,0 | 140,0 | 90,0 | 40,0 |
| 2. | Основное мероприятие: Организация энергоэффективного освещения в здании администрации | Шелангерская сельская администрация | 2021г | 2025г |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.1 | Замена существующих ламп на энергосберегающие светильники |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |