****

|  |  |
| --- | --- |
| **МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК****ЗВЕНИГОВО** **МУНИЦИПАЛ РАЙОН****КАКШАМАРИЙ ЯЛ КУНДЕМЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ****ПУНЧАЛЖЕ** | **КОКШАМАРСКАЯ** **СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ****ЗВЕНИГОВСКОГО** **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** **РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

 от 11 ноября 2020 года № 130

**Об утверждении муниципальной программы "Комплексное**

**развитие транспортной инфраструктуры Кокшамарского сельского поселения на 2021-2025 годы»**

 В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. №1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов", Генеральным планом МО "Кокшамарское сельское поселение", руководствуясь п. 5.1 Положения о Кокшамарской сельской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, Кокшамарская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить муниципальную программу "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кокшамарского сельского поселения на 2021-2025 годы".

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Кокшамарское сельское поселение» от 23 июня 2016 г. № 66 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Кокшамарское сельское поселение»на 2016-2026 годы"

3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и подлежит размещению на официальном сайте Звениговского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес доступа: http://admzven.ru).

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Кокшамарской

сельской администрации Е.П.Майорова

Приложение

к постановлению Кокшамарской сельской администрации

от 11 ноября 2020 г. № 130

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кокшамарского сельского поселения на 2021- 2025 годы»**

**д.Кокшамары**

**2020г.**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

 **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кокшамарского сельского поселения на 2021- 2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Кокшамарская сельская администрация |
| Соисполнители программы  | - |
| Подпрограммы программы  | Кокшамарская сельская администрация |
| Цели Программы  | Формирование благоприятных условий для сохранения, совершенствования и комплексного развития транспортной инфраструктуры, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.  |
| Задачи Программы  | * совершенствование системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения;
* предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение надежности водителей транспортных средств;
* ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети;
* обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
* выполнение работ по облуживанию средств обеспечения безопасного дорожного движения
 |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | * увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
* увеличение площади отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям
* достаточное освещение автомобильных дорог населенных пунктов (монтаж, ремонт, замена, установка светоточек)
 |
| Этапы и сроки реализацииПрограммы  | 2021 - 2025 годы |
| Объемы финансирования Программы\*  | Объем финансирования Программы\* по годам составляет **11331,835** тыс.рублей., в том числе по годам:2021 год – 2215,823 тыс.рублей2022 год - 2279,012 тыс.рублей2023 год – 2279,0 тыс.рублей2024 год – 2279,0 тыс.рублей2025 год – 2279,0 тыс.рублейиз них по источникам финансирования:Бюджет Кокшамарского сельского поселения:2021 год – 31,4 тыс.рублей2022 год – 33,2 тыс.рублей2023 год – 33,2 тыс.рублей2024 год – 33,2 тыс.рублей2025 год – 33,2 тыс.рублейБюджет Звениговского муниципального района: 2020 год – 1584,423 тыс.рублей2021 год – 1645,812 тыс.рублей2022 год – 1645,8 тыс.рублей2023 год – 1645,8 тыс.рублей2024 год – 1645,8 тыс.рублейРегиональный бюджет:2021 год – 600,0 тыс. рублей2022 год – 600,0 тыс. рублей2023 год – 600,0 тыс. рублей2024 год – 600,0 тыс. рублей2025 год – 600,0 тыс. рублейФедеральный бюджет:2021 год – 0,0 тыс. рублей2022 год – 0,0 тыс.рублей2023 год – 0,0 тыс.рублей2024 год – 0,0 тыс.рублей,2025 год – 0,0 тыс.рублей\* При условии выделения денежных средств \*\*Денежные средства подлежат ежегодному уточнению на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:- наличие современной материально-технической базы, позволяющей в дальнейшем на качественно новом уровне обеспечивать безопасность дорожного движения.- позволит создать условия для улучшения качества социально-экономической среды и жизнеобеспечения населения Кокщамарского сельского поселения. |

Таблица 1 к муниципальной программе

# «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

# Кокшамарского сельского поселения на 2021- 2025 годы»

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кокшамарского сельского поселения на 2021- 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы/основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Общий объем финансирования по программе на весь период  | Расходы (тыс. руб.) по годам |
|
|
| 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа  | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кокшамарского сельского поселения на 2021- 2025 годы» | Кокшамарская сельская администрация | 904 0000 000 0000 000 | **11331,835** | **2215,823** | **2279,012** | **2279,00** | **2279,0** | **2279,0** |
| Основное мероприятие  | 1.Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Кокшамарском сельском поселении2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог населенных пунктов |  |  | **11331,835** | **2215,823** | **2279,012** | **2279,00** | **2279,0** | **2279,0** |

Таблица 2 к муниципальной программе

# «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

# Кокшамарского сельского поселения на 2021- 2025 годы»

# Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы

# «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

# Кокшамарского сельского поселения на 2021- 2025 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |
| 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 3. | «Комплексное развитие транспортной инфраструктурыКокшамарского сельского поселения на 2021- 2025 годы» | **Всего** | **2215,823** | **2279,012** | **2279,0** | **2279,0** | **2279,0** |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет\* | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| бюджет Звениговского муниципального района\* | 1584,423 | 1645,812 | 1645,8 | 1645,8 | 1645,8 |
| бюджет Кокшамарского сельского поселения\* | 31,4 | 33,20 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| внебюджетные источники\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* При условии выделения средств.

Таблица 3 к муниципальной программе

# «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

# Кокшамарского сельского поселения на 2021- 2025 годы»

# План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

# Кокшамарского сельского поселения на 2021- 2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответствен-ный исполни-тель  | Срок | Ожидаемый непосредс-твенный результат (краткое описание) | Код бюджетной клас-сификации (местный бюджет) | Бюджетное ассигнование по годам, тыс. рублей |
| нача-ла реализации | окон-чания реализации |
|
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | «Комплексное развитие транспортной инфраструктурыКокшамарского сельского поселения на 2021- 2025 годы» | Кокшамарская сельская администрация | 2021 | 2025 |   | **1131,835** | **2215,823** | **2279,012** | **2279,0** | **2279,0** | **2279,0** |
|  **1.1** | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования**  |  | **2021** | **2025** | **Обеспече-ние безопаснос-ти дорожного движения** | **4932,596** | **964,748** | **991,212** | **991,2** | **991,2** | **991,2** |
|  1.1.1 | Замена, установка дорожных знаков |  | 2021 | 2025 |   Обеспечение безопасности дорожного движения | 904 0409 99900 27560 244  | 21,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 1.1.2 | Освещение автомобильных дорог населенных пунктов (монтаж, ремонт, замена, установка светоточек) |  | 2021 | 2025 |  Обеспечение безопасности дорожного движения | 904 0503 99900 29330 244  | 443,548 | 471,012 | 471,0 | 471,0 | 471,0 |
|  | - Уличное освещение населенных пунктов Кокшамарского сельского поселения  |  | 2021 | 2025 |  | 904 0503 99900 29330 244 | 443,548 | 471,012 | 471,0 | 471,0 | 471,0 |
| 1.1.3 | Зимнее содержание автомобильных дорог населенных пунктов |  | 2021 | 2025 |  | 904 0409 99900 27540 244  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **1.2.** | **Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог населенных пунктов** |  | **2021г** | **2025г** | **Совершенствование транспортной инфраструктуры**  | **904 0409 99900 27360 244****904 0409 99900****S0205 244**  | **651,075****600,0** | **687,8****600,0** | **687,8****600,0** | **687,8****600,0** | **687,7****600,0** |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Почтовая в с.Сидельниково (щебеночное покрытие) |  | 2021 | 2021 |  |  | 651,075 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Кооперативная в с.Сидельниково (щебеночное покрытие) |  | 2022 | 2022 |  |  |  | 687,8 |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Кооперативная в с.Сидельниково (щебеночное покрытие) продолжение |  | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 687,8 |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Колхозная в с.Сидельниково (щебеночное покрытие) |  | 2024 | 2024 |  |  |  |  |  | 687,8 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Колхозная в с.Сидельниково (щебеночное покрытие) продолжение |  | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 687,8 |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Октябрьская д.Кокшамары (асфальтовое покрытие) продолжение |  | 2021 | 2021 |  |  | 600,0 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Ленинская д.Кокшамары (асфальтовое покрытие) |  | 2022 | 2022 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Ленинская д.Кокшамары (асфальтовое покрытие) продолжение |  | 2023 | 2023 |  |  |  |  | 600,0 |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Ленинская д.Кокшамары (асфальтовое покрытие) продолжение |  | 2024 | 2024 |  |  |  |  |  | 600,0 |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул.Перовмайскаяд.Кокшамары (асфальтовое покрытие) продолжение |  | 2025 | 2025 |  |  |  |  |  |  | 600,0 |