| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА «ЗВЕНИГОВО ОЛА ШОТАН ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙ АДМИНИСТРАЦИЙЫН ПУНЧАЛЖЕ 425060, Звенигово ола, Ленин урем,, 39 тел.(83645)7-15-83, факс 7-17-79, 7-15-83 |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗВЕНИГОВО» 425060, г. Звенигово, ул. Ленина, 39 тел.(83645)7-15-83, факс 7-17-79, 7-15-83 |
| --- | --- | --- |

от 14 мая 2012 г. № 133

О подготовке объектов коммунального, жилищного и

социально-культурного назначения муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»

к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг.

В целях своевременной подготовки и бесперебойной работы объектов коммунального, жилищного  и социально-культурного назначения в осенне-зимний период 2012-2013 г.г., руководствуясь п.3.2 Положения об Администрации МО «Городское поселение Звенигово», Администрация МО «Городское поселение Звенигово»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности завершить работы, связанные с подготовкой к осенне-зимнему периоду в срок до 1 октября 2012 года.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов коммунального, жилищного и социально-культурного назначения муниципального образования «Городское поселение Звенигово» к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г. (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по контролю за подготовкой объектов коммунального, жилищного и социально-культурного назначения муниципального образования «Городское поселение Звенигово» к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г. (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово» Кузягина С.Ю.

5. Признать утратившим силу постановление №137 от 24 июня 2011 года «О подготовке объектов коммунального, жилищного  и социально-культурного назначения к осенне-зимнему периоду 2011-2012 г.г. по муниципальному образованию «Городское поселение Звенигово».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

| Глава администрации МО «Городское поселение Звенигово» | И.Г. Столбов |
| --- | --- |

исп. Кузягин С.Ю.

тел.7-17-88

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО «Городское поселение Звенигово»

от 14 мая 2012 г. № 133

СОСТАВ

комиссии по контролю за подготовкой объектов

коммунального, жилищного и социально-культурного назначения

муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г.

Кузягин С.Ю. - заместитель Главы администрации МО «Городское поселение Звенигово», председатель комиссии;

Мустафаев В.Р. - главный специалист администрации МО «Городское поселение Звенигово», заместитель председателя комиссии;

Медведева М.М. – ведущий специалист администрации МО «Городское                              поселение Звенигово», секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Ермолаев С.И. -  директор филиала ООО «Марикоммунэнерго», Звениговские

тепловые  сети (по согласованию);

Чекуров А.Г. - консультант территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе (по согласованию);

Муравьев Н.А. -  старший мастер ООО «Центр-Люкс» (по согласованию);

Гольцов А.В. -  директор МУП Управляющая компания «Коммунальный

комплекс» (по согласованию);

Антонов Н.И. -  директор ООО «Водоканал» (по согласованию);

Керимов Д.Ф. - директор ООО «Жилищная управляющая компания»

(по согласованию).

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Городское поселение Звенигово»

от 14 мая 2012 года № 133

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к работе объектов коммунального,

жилищного и социально-культурного назначения

МО «Городское поселение Звенигово»

к осенне-зимнему периоду 2012-2013 гг.

ООО «Водоканал»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод |  |  |
| 1 | Замена запорной арматуры по г.Звенигово 1.ул.Вечёркина 20 – Д=250 2.ул.Пушкина 27 – Д=50 3.территория «Катран» - Д=200 4.ВНС – Д=150 5.Сергушкинский водозабор – Д=100 6.Звениговский водозабор – Д=150 | до ноября |  |
| 2 | Замена водопровода 1.ул.Сосновая 12 – ул.Сосновая 24, Д=110, L=200м 2.ул.Гагарина 13 – ул.Гагарина 13а, Д=110 L=40м | июнь | с привлечением дополнительных средств |
| 3 | Замена водопровода 1.ул.Пушкина 14 – ул.Пушкина 12, Д=32, L=40м 2.ул.Пушкина 15 – ул.Пушкина 13, Д=32, L=60м | май-август |  |
| 4 | Ремонт колодцев | постоянно |  |
| 5 | Замена запорной арматуры к зданиям |  | по согласованию с управляющими компаниями |
| 6 | Частичный ремонт водопровода Д=300 «Зеберс»- «Жемчужина» | июль | с привлечением дополнительных средств |
| 7 | Закольцовка водопровода ул.Ларина 59 – ул.Сосновая 3, Д=110, L=250м | июль | с привлечением дополнительных средств |
| 8 | Соединение водопровода Д=300 с существующей водопроводной сетью по ул.Чехова 9 | Июнь |  |
| 9 | Ремонт эл.оборудования на скважинах водозаборов | май - июнь |  |
|  | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
|  | Канализация |  |  |
| 1 | Ремонт колодцев | постоянно |  |
| 2 | Замена запорной арматуры: 1.КНС-2 – 1 шт.Д=150 2.КНС-3 – 2 шт.Д=150 3.ОСК – 2 шт.Д=150 | май |  |
| 3 | Приобретение преобразователя частоты на ОСК | август |  |
| 4 | Прокладка обводной линии канализации ул.Пушкина 21а | июль | с привлечением дополнительных средств |
| 5 | Очистка песковой площадки на ОСК | май-октябрь |  |
| 6 | Очистка иловой площадки №1 на ОСК | июль |  |
| 7 | Ремонт системы аэрации аэратенков | май-октябрь |  |
| 8 | Замена гофрированных рукавов для слива осветленной воды со стабилизаторов (2 шт) | май-август |  |
| 9 | Замена трубопровода для возвратного ила в первом коридоре Д=200, L=150 м | август |  |
| 10 | Замена аэрационных труб в аэртенках мелкопузырчатой трубчатой полимерной системой «Пипор» | август-сентябрь |  |
| 11 | Ревизия системы отопления, ремонт кровли | Июнь-сентябрь |  |

МУП управляющая компания «Коммунальный комплекс»

(план мероприятий по муниципальному жилому фонду)

| № | Адрес объекта | год проведения кап.ремонта | Объём работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт шиферной кровли |
| 1 | Ул.Пушкина 14 | - | 23 м² |  |
| 2 | Ул.Пушкина 12 |  | 70 м² |  |
| 3 | Ул.Школьная 13 | - | 88 м² |  |
| 4 | Ул.Школьная 8 |  | 15 м² |  |
| 5 | Ул.Набережная 28 |  | 42 м² |  |
| 6 | Ул.Ленина 24 |  | 9 м² |  |
| 7 | Ул.Пушкина 27 |  | 18 м² |  |
| 8 | Ул.Палантая 7а |  | 60 м² |  |
| 9 | Ул.Палантая 7 |  | 50 м² |  |
| 10 | Ул.Палантая 9а |  | 48 м² |  |
| 11 | Ул.Палантая 9 |  | 16 м² |  |
| Ремонт мягкой кровли |
| № | Адрес объекта | год проведения кап.ремонта | Объём работы | Примечание |
| 1 | Ул.Ростовщикова 74 |  | 15 м² |  |
| Ремонт отопления |
| № | Адрес объекта | год проведения кап.ремонта | Объём работы | Примечание |
| 1 | Ул. Школьная 1 - 7, 9 - 14, 16. | - | Замена труб и задвижек. Ревизия задвижек |  |
| 2 | Ул. Пушкина 5, 6, 9 – 14, 17 – 22, 24, 26, 27 |  | Замена труб и задвижек. Ревизия задвижек |  |
| 3 | Ул. Ленина 10, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 36 |  | Замена труб и задвижек. Ревизия задвижек |  |
| 4 | Ул. Набережная 8, 22, 26, 28 |  | Замена труб и задвижек. Ревизия задвижек |  |
| 5 | Ул. Горького 2, 4, 6, 8, 10, 12, 49 |  | Замена труб и задвижек. Ревизия задвижек |  |
| 6 | Ул. Вечеркина 10 |  | Замена труб и задвижек. Ревизия задвижек |  |
| 7 | Ул. Палантая 7, 7-а, 9, 9-а |  | Замена труб и задвижек. Ревизия задвижек |  |
| Ремонт водопровода и канализации |
| 1 | Ул. Школьная 1 - 7, 9 - 14, 16. |  | Замена труб п/п и п/эт |  |
| 2 | Ул. Пушкина 5, 6, 9 – 14, 17 – 22, 24, 26, 27 |  | Замена труб п/п и п/эт |  |
| 3 | Ул. Ленина 10, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 36 |  | Замена труб п/п и п/эт |  |
| 4 | Ул. Набережная 8, 22, 26, 28 |  | Замена труб п/п и п/эт |  |
| 5 | Ул. Горького 2, 4, 6, 8, 10, 12, 49 |  | Замена труб п/п и п/эт, ж/б колец |  |
| 6 | Ул. Вечеркина 10 |  | Замена труб п/п и п/эт |  |
| 7 | Ул. Палантая 7, 7-а, 9, 9-а |  | Замена труб п/п и п/эт |  |

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке внутридомовых сетей муниципального жилого фонда

МУП управляющая компания «Коммунальный комплекс»

| № | Наименование работ | Срок исполнения | Ответствен- ный | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доведение информации об отключении горячей воды до населения | По согласованию с теплопоставляющей организацией | Мастер Четкарёв В.Г. |  |
| 2 | Промывка грязевиков в тепловых узлах | май |  |  |
| 3 | Установка заглушек на горячую воду на трубопроводах ГВС | май |  |  |
| 4 | Установка заглушек на трубопроводах отопления в тепловых узлах | май |  |  |
| 5 | Промывка внутридомовых сетей | май - июль согласно графика Звениговских тепловых сетей |  | при содействии Звениговских тепловых сетей |
| 6 | Демонтаж заглушек с системы ГВС | после окончания всех мероприятий |  |  |
| 7 | Демонтаж заглушек с системы отопления в тепловых узлах | после окончания всех мероприятий |  |  |

Примечание: объём работ по остеклению подъездов утеплению дверей в подъезды определится к концу летнего сезона. Работы будут проводиться в сентябре-ноябре 2012 г.

МУП управляющая компания «Коммунальный комплекс»

(план мероприятий по улично-дорожной сети)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и транспортировка соли для приготовления песчано-солевой смеси | июнь-июль |  |
| 2 | Приготовление и складирование песчано-солевой смеси | июнь-июль |  |
| 3 | Ремонт, покраска и пополнение песком ящиков для песка, расположенных по ул.Ленина и ул.Бутякова | июнь-июль |  |
| 4 | Ремонт и подготовка техники, предназначенной для обслуживания улично-дорожной сети в осенне-зимний период | июнь-сентябрь |  |

СОЦИАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

(план мероприятий по учреждениям)

| № | наименование мероприятий | срок исполнения | примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание Муниципального Культурно-Досугового Центра 1 Частичный ремонт тепловой сети До начала отопительного сезона 2 Ремонт кровли До начала отопительного сезона 3 Поверка манометров сигнализаторов июнь |
| Сельский Дом Культуры д.Чуваш-Отары |
| 1 | Поверка сигнализаторов загазованности | июнь |  |
| 2 | Доставка твёрдого топлива (дрова) | июль - август |  |
| 3 | Поверка манометров сигнализаторов | август |  |
| Библиотека д.Чуваш-Отары |
| 1 | Доставка твёрдого топлива (дрова) | июль – август |  |
| Городская детская библиотека |
| 1 | Косметический ремонт помещения, ремонт полов | июнь |  |
| 2 | Промывка и испытания тепловых сетей | май - июль согласно графика Звениговских тепловых сетей | при содействии Звениговских тепловых сетей |
| Стадион «Водник» |
| 1 | Косметический ремонт помещения | май-август |  |
| 2 | Промывка и испытания тепловых сетей | май - июль согласно графика Звениговских тепловых сетей | при содействии Звениговских тепловых сетей |