| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА «ЗВЕНИГОВО ОЛА ШОТАН ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙ АДМИНИСТРАЦИЙЫН ПУНЧАЛЖЕ 425060, Звенигово ола, Ленин урем,, 39 тел.(83645)7-15-83, факс 7-17-79, 7-15-83 |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗВЕНИГОВО» 425060, г. Звенигово, ул. Ленина, 39 тел.(83645)7-15-83, факс 7-17-79, 7-15-83 |
| --- | --- | --- |

от 24 июня 2011 г. № 137

О подготовке объектов коммунального, жилищного и

социально-культурного назначения к осенне-зимнему периоду

2011-2012 гг. по муниципальному образованию

«Городское поселение Звенигово»

В целях своевременной подготовки и бесперебойной работы объектов коммунального, жилищного  и социально-культурного назначения в осенне-зимний период 2011-2012гг., руководствуясь п.3.2 Положения об Администрации МО «Городское поселение Звенигово» Администрация МО «Городское поселение Звенигово»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности завершить работы, связанные с подготовкой к зиме в срок до 1 октября 2011 года.

2. Утвердить мероприятия по подготовке объектов коммунального, жилищного и социально-культурного назначения в осенне-зимний период 2011-2012 гг. по МО «Городское поселение Звенигово» (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по контролю за подготовкой объектов к зиме 2011-2012 гг. (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации МО «Городское поселение Звенигово» Кузягина С.Ю.

5. Признать утратившим силу постановление №116 от 04 июня 2010 года «О подготовке объектов коммунального, жилищного  и социально-культурного назначения в осенне-зимний период 2010-2011гг. по городу Звенигово»

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

| Глава администрации МО «Городское поселение Звенигово» | И.Г. Столбов |
| --- | --- |

Кузягин С.Ю.

тел.7-17-88

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО «Городское поселение Звенигово»

от 24 июня 2011 г. № 137

Комиссия по контролю за подготовкой объектов

к зиме 2011-2012 гг. по МО «Городское поселение Звенигово».

1.   Кузягин С.Ю., Заместитель Главы администрации МО «Городское поселение Звенигово» – председатель;

2. Мустафаев В.Р., главный специалист администрации МО «Городское поселение Звенигово»;

3. Соминова М.М., специалист I категории администрации МО «Городское                              поселение Звенигово»;

4.   Ермолаев С.И., директор филиала ООО «Марикоммунэнерго», Звениговские

тепловые  сети (по согласованию);

5. Чекуров А.Г., консультант территориального отдела территориального управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе (по согласованию);

6.  Муравьев Н.А., старший мастер ООО «Центр-Люкс» (по согласованию);

7.   Лабутина Т.А., директор МУП «Звениговское ЖУ» (по согласованию);

8.  Антонов Н.И., директор ООО «Водоканал» (по согласованию);

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Городское поселение Звенигово»

от 24 июня 2011 года №137

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке к работе объектов коммунального, жилищного и

социально-культурного назначения  в осенне-зимний период

2011-2012 гг. по МО «Городское поселение Звенигово»

ООО «Водоканал»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена запорной арматуры Ø150,200 на КНС-2 | июль |  |
| 2 | Замена приёмной трубы Ø219 на КНС-2 | август |  |
| 3 | Замена водопровода к домам №6,13,15 по ул.Школьная |  |  |
| 4 | Установка водомера Ø200 на Звениговском водозаборе, строительство колодца | июнь |  |
| 5 | Ремонт кровли на скважине №2 Звениговского водозабора | июль |  |
| 6 | Ремонт колодцев на трассе водопровода и канализации | постоянно |  |
| 7 | Ремонт водопроводной башни д.М.Луговая | июнь |  |
| 8 | Ревизия системы отопления на объектах | сентябрь |  |
| 9 | Очистка иловой площадки на ОСК | май октябрь |  |
| 10 | Очистка непроектной иловой площадки на ОСК | август сентябрь |  |
| 11 | Ремонт системы аэрации в аэротенках (крепление п/э труб, прочистка отверстий, ремонт металлических воздушных труб) | июнь июль |  |
| 12 | Ремонт эрлифтов | постоянно |  |
| 13 | Замена металлических решёток для улавливания – 2 шт. | август |  |
| 14 | Замена трубопровода для возвратного ила Ø200 L-50 м | август сентябрь |  |
| 15 | Приобретение и установка насоса Д320 на водонапорную станцию |  | при выделении средств |

МУП «Звениговское ЖУ»

(план мероприятий по муниципальному жилому фонду)

| № | Адрес объекта | Сроки исполн. | Объём работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт шиферной кровли |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Пушкина 14 | * | 83 м² |  |
| 2 | Ул.Школьная 13 | * | 88 м² |  |
| 3 | Ул.Школьная 8 | * | 5 м² |  |
| 4 | Ул.Набережная 24 | * | 42 м² |  |
| 5 | Ул.Ленина 24 | * | 9 м² |  |
| 6 | Ул.Сосновая 7 | * | 86 м² |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| Ремонт мягкой кровли |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Пионерская 3 | * | 15 м² |  |
| Ремонт отопления |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Школьная 1 - 7, 9 - 14, 16. | * | Замена труб и задвижек. Ревизия задвижек |  |
| 2 | Ул. Пушкина 5, 6, 9 – 14, 17 – 22, 24, 26, 27 | * | Замена труб и задвижек. Ревизия задвижек |  |
| 3 | Ул. Ленина 10, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 36 | * | Замена труб и задвижек. Ревизия задвижек |  |
| 4 | Ул. Набережная 8, 22, 26, 28 | * | Замена труб и задвижек. Ревизия задвижек |  |
| 5 | Ул. Горького 2, 4, 6, 8, 10, 12, 49 | * | Замена труб и задвижек. Ревизия задвижек |  |
| 6 | Ул. Вечеркина 10 | * | Замена труб и задвижек. Ревизия задвижек |  |
| 7 | Ул. Палантая 7, 7-а, 9, 9-а | * | Замена труб и задвижек. Ревизия задвижек |  |
| Ремонт водопровода и канализации |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Школьная 1 - 7, 9 - 14, 16. | * | Замена труб п/п и п/эт |  |
| 2 | Ул. Пушкина 5, 6, 9 – 14, 17 – 22, 24, 26, 27 | * | Замена труб п/п и п/эт |  |
| 3 | Ул. Ленина 10, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 36 | * | Замена труб п/п и п/эт |  |
| 4 | Ул. Набережная 8, 22, 26, 28 | * | Замена труб п/п и п/эт |  |
| 5 | Ул. Горького 2, 4, 6, 8, 10, 12, 49 | * | Замена труб п/п и п/эт, ж/б колец |  |
| 6 | Ул. Вечеркина 10 | * | Замена труб п/п и п/эт |  |
| 7 | Ул. Палантая 7, 7-а, 9, 9-а | * | Замена труб п/п и п/эт |  |

* работы будут проводиться по мере финансирования

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке внутридомовых сетей в домах МУП «Звениговское ЖУ»

| № | Наименование работ | Срок исполнения | Ответствен- ный | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доведение информации об отключении горячей воды до населения | По согласованию с теплопоставляющей организацией | Мастер Четкарёв В.Г. |  |
| 2 | Промывка грязевиков в тепловых узлах | апрель |  |  |
| 3 | Установка заглушек на горячую воду на трубопроводах ГВС | май |  |  |
| 4 | Установка заглушек на трубопроводах отопления в тепловых узлах | май |  |  |
| 5 | Промывка внутридомовых сетей | май - июль согласно графика Звениговских тепловых сетей |  | при содействии Звениговских тепловых сетей |
| 6 | Демонтаж заглушек с системы ГВС | после окончания всех мероприятий |  |  |
| 7 | Демонтаж заглушек с системы отопления в тепловых узлах | после окончания всех мероприятий |  |  |

Примечание: объём работ по остеклению подъездов утеплению дверей в подъезды определится к концу летнего сезона. Работы будут проводиться в сентябре-октябре

м-це 2011 г.

МУП «Звениговское ЖУ»

(план мероприятий по автомобильной дорожной сети)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и транспортировка соли для приготовления песчано-солевой смеси | июнь-июль |  |
| 2 | Приготовление и складирование песчано-солевой смеси | июнь-июль |  |
| 3 | Ремонт, покраска и пополнение песком ящиков для песка, расположенных по ул.Ленина и ул.Бутякова | июнь-июль |  |
| 4 | Ремонт и подготовка техники, предназначенной для обслуживания автомобильной дорожной сети в осенне-зимний период | июнь-сентябрь | Согласно Постановлению Главы Администрации МО «Городское поселение Звенигово» №132 от 01 августа 2008 года «О закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за МУП «Звениговское жилищное управление» |

СОЦИАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

(план мероприятий по учреждениям)

| № |  | наименование мероприятий | срок исполнения | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание Муниципального Культурно-Досугового Центра 1; Замена тепловой сети 100%; До начала отопительного сезона. 2; Ремонт кровли; До начала отопительного сезона. 3; Замеры сопротивления изоляции электрической проводки; июнь. 4; Поверка сигнализаторов загазованности; июль-август. |
| Сельский Дом Культуры д.Чуваш-Отары |  |  |  |  |
| 1 | Замеры сопротивления изоляции электрической проводки |  | июнь |  |
| 2 | Доставка твёрдого топлива (дрова) |  | июль - август |  |
| 3 | Поверка манометров |  | август |  |
| Библиотека д.Чуваш-Отары |  |  |  |  |
| 1 | Замеры сопротивления изоляции электрической проводки |  | июнь |  |
| 2 | Доставка твёрдого топлива (дрова) |  | июль – август |  |
| Городская детская библиотека |  |  |  |  |
| 1 | Замеры сопротивления изоляции электрической проводки |  | июнь |  |
| 2 | Промывка и испытания тепловых сетей |  | май - июль согласно графика Звениговских тепловых сетей | при содействии Звениговских тепловых сетей |
| 3 | Поверка сигнализаторов загазованности |  | июль-август |  |
| Стадион «Водник» |  |  |  |  |
| 1 | Замеры сопротивления изоляции электрической проводки |  | июнь |  |
| 2 | Промывка и испытания тепловых сетей |  | май - июль согласно графика Звениговских тепловых сетей | при содействии Звениговских тепловых сетей |
| 3 | Поверка сигнализаторов загазованности |  | июль-август |  |