| - КУЖМАРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН КУЖМАРА ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ - ПУНЧАЛ |
| --- | --- |

от 22 сентября 2022 года № 190

О внесении изменений в постановление администрации от 31.12.2019

№ 257 «Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Республики Марий Эл от 19 декабря 2019 года № 398 «Об утверждении государственной программы Республики Марий Эл «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы», Уставом Кужмарского сельского поселения Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, в целях создания условий для повышения качества жизни сельского населения, Кужмарская сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации от 31.12.2019 № 257 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на главного специалиста Кужмарской сельской администрации Андрееву Н.Э..

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Звениговского муниципального района, на странице Кужмарской сельской администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации	                                                                     В.Н.Васильев

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением Кужмарской сельской администрации

от   22.09.2022  № 190

- Муниципальная  программа

«Комплексное развитие сельских территорий

Кужмарского сельского поселения на 2020 – 2025 годы»

- I. ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения

на 2020 – 2025 годы»

| № | Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения на 2020 - 2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». |
| 2. | Заказчик Программы | Кужмарская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |
| 3. | Ответственный исполнитель Программы | Кужмарская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |
| 4. | Основные цели и задачи программы | -создание условий для занятия спортом населения, проживающего в сельской местности; -создание благоприятных инфраструктурных условий на территории Кужмарского сельского поселения; -преодоление тенденции неблагоприятного развития демографических процессов, создание условий для стабилизации численности населения, проживающего в сельской местности, улучшения здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения, проживающего в сельской местности; -обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека; - развитие сети автомобильных дорог общего пользования. |
| 5 | Основные задачи Программы | Удовлетворение потребности населения, проживающего в сельской местности в комфортных условиях жизни. |
| 6. | Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий, в том числе: - создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; -обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов; - организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий; - увеличение количества установленных МАФ; - уменьшение количества ликвидированных несанкционированных свалок; - организация экологического воспитания и формирования экологической культуры. |
| 7. | Сроки и этапы реализации Программы | 2020– 2025 годы 1 этап – 2020 – 2025 годы; |
| 8. | Исполнители основных мероприятий Программы | Кужмарская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл |
| 9. | Объемы и источники финансирования Программы | Общий 7865,5758 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет 2829,08698 тыс. руб., республиканский бюджет 2162,7721 тыс. руб., местный бюджет 2109,15491тыс. руб., внебюджетные источники 764,56181 тыс. руб. Разбивка по годам указана в Таблице 5 к Программе. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020 – 2025 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2020- 2025 годы |
| 10. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально – экономической эффективности | - Повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения труда; - объединение различных групп населения; -активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых мероприятий - единое управление комплексным благоустройством муниципального образования; - создание условий для работы и отдыха жителей поселения; - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения; - создание обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; - предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок |

- II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости принятия Программы

На современном этапе развитию сельских территорий уделяется особое  внимание со стороны государства.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию сельских территорий, предусмотренной государственной программой Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696, требует принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

- создания условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;

-   развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях;

-   создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и наращивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу  устойчивости и необратимости является стратегической задачей  государственной аграрной политики.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики, во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров и в целом, решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы в отношении демографической ситуации и формирования трудового ресурсного потенциала села.

Основными причинами исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

Сокращение   и    измельчение  сельской поселенческой структуры  приводит

к запустению   сельских   территорий,   выбытию    из   оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает  не только продовольственной, но и геополитической безопасности России.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности. Уровень обустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже  городского уровня.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудового ресурсного потенциала аграрной отрасли.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства было принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

С учетом, объективных особенностей развития сельских территорий, и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной.

Исходя из задач государственной политики на ближайший период и долгосрочную перспективу, для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проводить комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на социальное развитие, осуществляемых в сельских поселениях. Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

- потребностью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач, а также необходимостью обеспечения комплексного развития сельских территорий.

- III. Основные цели и задачи Программы

Программа является инструментом реализации государственной политики в области комплексного развития сельских территорий, направления которой определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий". В соответствии с государственной программой  целями государственной политики в области развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация численности сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития.

С учетом целевых установок государственной программы реализация Программы направлена на создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности;

активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Для достижения целей государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

в области активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов;

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере устойчивого развития сельских территорий для достижения целей Программы является:

непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи;

низкий уровень социальной активности сельского населения, не способствующий формированию активной гражданской позиции;

отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития сельских территорий.

Сведения об индикаторах и показателях Программы приведены в Таблице.

Сроки реализации Программы (2020 – 2025 годы) учитывают возможности бюджетных источников финансирования программных мероприятий.

- IV.Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы  сформирован в соответствии с основными направлениями государственной программы комплексного развития сельских территорий, с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития, а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципов проектного финансирования на основе документов территориального планирования.

V. Условия предоставления и распределения субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий.

1. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, направленных на комплексное развитие сельских территорий, включающих мероприятия по предоставлению государственной поддержки органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления, расположенным на сельской территории субъекта Российской Федерации, на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий (далее - проекты) по следующим направлениям:

а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

в) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

г) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

д) организация ливневых стоков;

е) обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

ж) обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

з) сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

2. Размер государственной поддержки, предоставляемой органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления, расположенным на сельской территории субъекта Российской Федерации, по каждому из направлений, указанных в 1, не превышает 2 млн. рублей и составляет не более 70 процентов общего объема финансового обеспечения реализации проекта. При этом не менее 30 процентов объема финансирования реализации проекта должно быть обеспечено за счет средств местного бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах, в том числе в форме денежных средств, трудового участия, предоставления помещений и технических средств. Размеры средств местного бюджета, вклада граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) определяются органом исполнительной власти.

3. Работы, выполняемые в рамках проекта, должны быть завершены до 31 декабря года, в котором получена субсидия.

VI. Условия предоставления и распределения субсидий на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

1. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих в связи с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации (подпрограмм 2государственных программ субъектов Российской Федерации) и (или) с предоставлением соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, предусматривающих мероприятие по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции (далее -автомобильные дороги). К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи, органы государственной власти или органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско -акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно - досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных и железнодорожных вокзалов (станций), речных вокзалов (портов), а также железнодорожные платформы, пассажирские причалы на внутреннем водном транспорте и объекты торговли. Приоритетность общественно значимых объектов сельских населенных пунктов определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

VII. Механизм реализации и управления Программой

Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями, определенными в соответствующих Приложениях по ее направлениям, и предусматривает взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Марий Эл, сельскохозяйственными и другими организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в сельской местности, общественными организациями и сельским населением.

Ответственным исполнителем Программы  является Кужмарская сельская администрация, которая в ходе реализации Программы:

обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации программных мероприятий;

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы.

Механизм реализации Программы основан на принципах софинансирования из федерального, республиканского, местного  бюджетов  и внебюджетных источников, разграничения полномочий и ответственности всех  заинтересованных участников данной Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет глава Кужмарской сельской администрации.

VIII. Ресурсное обеспечение программы

При разработке стратегии финансового и ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социально-демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения  при  государственной, муниципальной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.

Финансирование Программы осуществляется за счет консолидации средств федерального, республиканского, местного бюджетов  и внебюджетных источников. Внебюджетные источники включают собственные накопления населения, средства сельскохозяйственных предприятий, банковские кредитные ресурсы, средства иных инвесторов.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов и внебюджетных источников осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, республиканского, местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования программных мероприятий отражены в Таблице 4 к Программе.

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена в Таблице 5.

- IX. Ожидаемые результаты реализации

.

Участие в реализации данного проекта позволит повысить уровень комфортности проживания и уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры на территории Кужмарского сельского поселения.

Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех заинтересованных лиц: представителей инициативной группы, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, специалистов администрации на выполнение данного проекта при их непосредственном участии, что делает данный проект социально-значимым.

Участие в реализации данного проекта позволит отработать использование механизмов государственно-частного партнерства, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий проекта, включая средства населения и организаций в масштабах муниципального образования Кужмарского сельского поселения.

Жители населенных пунктов Кужмарского  сельского поселения почувствуют себя участниками в преобразовании своей малой Родины, у них возникнет желание своими делами и поступками нести ответственность за ее будущее.

Таблица 1 муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»

# Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий

# Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»

| № п/п |  | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| # Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения на 2020 – 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий |  | шт. | 0 | 4 | 0 |  |  |  |
| 2 | Количество обустроенных контейнерных площадок |  | шт. | 0 | 0 | 7 |  |  |  |
| 3 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок |  | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | Количество проведенных субботников, экологических мероприятий, акций |  | шт. | 0 | 2 | 1 |  |  |  |
| 5 | Количество установленных малых архитектурных форм (скамейки, урны, информационные таблички, названия улиц и т.д.) |  | шт. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | Количество мероприятий по организации энергоэффективного наружного освещения на территории поселения |  | шт. | 1 | 0 | 10 |  |  |  |

Таблица 2 муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»

# отсутствует

# Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Наименования показателей, связанных с ведомственной целевой программой (основным мероприятием) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ведомственная целевая программа 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»

# Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 4 муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  ««Комплексное развитие сельских территорий

Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»

| Статус | Наименование программы/основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Общий объем финансирования по программе на весь период | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа | «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения на 2020 – 2025 годы» | Кужмарская сельская администрация | 904 0000 000 0000 000 | 5952,9448 | 300,00 | 1069,1884 | 1890,4224 | 3413,965 | 581,0 | 611,0 |
| Основные мероприятия | -благоустройство общественных территорий; -организация энергоэффективного наружного освещения на территории поселения; -благоустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; -организация экологического воспитания и формирования экологической культуры территории поселения -оформление праздничных мероприятий (Масленица, День Победы, День поселка, Новогодние праздники) | Кужмарская сельская администрация | 904 0000 000 0000 000 | 5952,9448 | 300,00 | 1069,1884 | 1890,4224 | 3413,965 | 581,0 | 611,0 |

Таблица 5 муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»

| № | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения на 2020 – 2025 годы» | Всего | 300,00 | 1069,1884 | 1890,4224 | 3413,965 | 581,0 | 611,0 |
|  |  | федеральный бюджет* | 207,9 | 733,46598 | 893,437 | 994,284 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет* | 2,1 | 14,96870 | 516,4694 | 1629,234 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет* | 51,80217 | 16,69274 | 419,516 | 429,144 | 581,0 | 611,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 38,19783 | 304,06098 | 61,0 | 361,303 | 0,0 | 0,0 |

* При условии выделения средств.

Таблица 6 муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»

План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий

Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»

| № п/п | Наименование программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполни-тель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджет ной класси фикации (местный бюджет) | Бюджетное ассигнование по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нача-ла реализации | окон-чания реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения на 2020 – 2025 годы» | Кужмар-ская сельская администрация | 2020г | 2025г |  | 904 0000 000 0000 | 300,0 | 1069,1884 | 1890,4224 | 3413,965 | 581,0 | 611,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий | Кужмар-ская сельская администрация | 2020г | 2025г |  |  | 300,0 | 1069,1884 | 0,0 | 405,104 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.1 | Обустройство детской игровой площадки «Муравейник» в дер.Большой Кожвож Звениговского района |  | 2021г. | 2021г. |  |  | 0,0 | 294,454 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Обустройство детской игровой площадки в с.Кужмара Звениговского района |  | 2021г. | 2021г. |  |  | 0,0 | 294,454 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Обустройство спортивной площадки «Крепыш» в д.Большой Кожвож Звениговского района |  | 2021г. | 2021г. |  |  | 0,0 | 146,340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Восстановление историко – культурного памятника в д.Нуктуж Звениговского района |  | 2021г. | 2021г. |  |  | 0,0 | 333,9444 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Благоустройство территории кладбищ в с.Кужмара, д.Трояры |  | 2023г. | 2025г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.6 | Обустройство зоны отдыха в д. Большой Кожвож |  | 2023г. | 2023г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 368,104 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Устройство летней сцены в д. Большой Кожвож |  | 2023г. | 2023г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | Организация освещения на территории зоны отдыха в д. Большой Кожвож |  | 2023г. | 2023г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие: Организация энергоэффективного наружного освещения на территории поселения | Кужмар-ская сельская администрация | 2020г. | 2025г. |  |  | 300,0 | 0,0 | 1076,507 | 1096,177 | 50,0 | 50,0 |
| 2.1.1 | Организация уличного освещения в дер.Большие Вележи Звениговского района |  | 2020г. | 2020г. |  |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Организация уличного освещения в д.Нуктуж, ул.Нуктуж Звениговского района |  | 2022г. | 2022г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 118,525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Организация уличного освещения в с.Кужмара |  | 2022г. | 2022г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 588,036 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Организация уличного освещения в д.Большой Кожвож |  | 2022г. | 2022г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 128,307 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | Организация уличного освещения в д.Трояры (ул.Озерная, ул.Зеленая, ул.Лесная) |  | 2022г. | 2022г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 355,575 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6 | Организация уличного освещения в д.Нурумбал (от дома № 1 до № 42) |  | 2022г. | 2022г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 118,525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.7 | Организация уличного освещения в д.Речная |  | 2022г. | 2022г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 118,525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.8 | Организация уличного освещения в д.Морканаш |  | 2022г. | 2022г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 118,525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.9 | Организация уличного освещения в д.Верхние Памъялы |  | 2022г. | 2022г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 118,525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.10 | Организация уличного освещения в д.Нурумбал ул. Нурумбал (от дома № 42 до № 83) |  | 2023г. | 2023г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269,183 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.11 | Организация уличного освещения в д.Нурдамучаш |  | 2023г. | 2023г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 259,302 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.12 | Организация уличного освещения в д. Поянсола |  | 2023г. | 2023г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 567,745 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие: Благоустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Кужмар-ская сельская администрация | 2022 г | 2025 г |  |  | 0,0 | 0,0 | 231,455 | 0,0 | 250,0 | 250,0 |
| 3.1.1 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кужмарского сельского поселения |  | 2022г. | 2025г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 231,455 | 0,0 | 250,0 | 250,0 |
| 4.1 | Основное мероприятие: организация экологического воспитания и формирования экологической культуры территории поселения | Кужмар-ская сельская админис-трация | 2023г | 2025г |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 231,0 | 261,0 |
| 4.1.1 | Проведение субботников, месячников по санитарной очистке основных и прилегающих территорий |  | 2023г. | 2025г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4.1.2 | Дератизация территорий кладбищ в с.Кужмара, д.Трояры |  | 2023г. | 2025г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4.1.3 | Вырубка и (или) кронирование аварийных и сухостойных деревьев |  | 2023г. | 2025г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4.1.4 | Озеленение общественных территорий: приобретение саженцев, рассады |  | 2023г. | 2025г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
| 4.1.5 | Ограждение клумб и зеленых насаждений |  | 2023г. | 2025г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4.1.6 | Выявление и ликвидация несанкционированных свалок |  | 2023г. | 2025г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4.1.7 | Установка и замена указателей с наименованием улиц |  | 2023г. | 2025г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4.1.8 | Установка МАФ: скамейки, урна и т.д. |  | 2023г. | 2025г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 4.1.9 | Участие и содействие в проведении экологических акций, конкурсов, викторин и т.д. |  | 2023г. | 2025г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5.1 | Основное мероприятие: Оформление праздничных мероприятий (Масленица, День Победы, День деревни, Новогодние праздники) | Кужмар-ская сельская администрация | 2023 г | 2025 г |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| 6.1 | Основное мероприятие Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кужмарская сельская администрация | 2023г. | 2025г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1892,684 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.1 | Ремонт автомобильной дороги местного значения в д.Нуктуж ул.Нуктуж |  | 2023г. | 2023г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 892,730 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.2 | «Шочмо ялыш корно» (ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. Поянсола в д. Поянсола) |  | 2023г. | 2023г. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 999,954 | 0,0 | 0,0 |