РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ                                                       РОССИЙСКАЯ

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА                                                     ФЕДЕРАЦИЯ

«ЗВЕНИГОВО ОЛА ШОТАН ИЛЕМ»                                 РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЙЖЫМ                                                АДМИНИСТРАЦИИ

ВУЙЛАТЫШЫН                                       МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУНЧАЛЖЕ                                     «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗВЕНИГОВО»

425060, Звенигово ола,                                                              425060, г. Звенигово,

Ленин урем,, 39                                                                            ул. Ленина, 39

тел.(83645) 7-15-83,  7-17-88                                                       тел.(83645) 7-15-83, 7-17-88

===========================================================

от 03 августа  2016 года      № 343

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение Звенигово» на 2016-2026годы.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом  администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово»,  администрация МО «Городское поселение Звенигово»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Программу комплексного  развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение Звенигово» на 2016-2026 годы.

2. Опубликовать настоящее Постановление  в газете «Звениговская неделя» и    разместить  на  официальном сайте Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» -   www.admzven.ru

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

«Городское поселение Звенигово»				        Т.А.Цыганова

Исп. Калабашкина Людмила Васильевна.

Тел. 7-39-75

| Утверждена Постановлением главы администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово» № 343 от 03 августа 2016 г. Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Городское поселение Звенигово» на 2016-2026 годы». |  |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы: | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Городское поселение Звенигово» на 2016-2026 годы». |
| --- | --- |
| Основание разработки программы: | Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральный план МО «Городское поселение Звенигово» |
| Заказчик программы: Разработчик программы: | Администрация МО «Городское поселение Звенигово» |
| Основная цель программы: | Развитие транспортной инфраструктуры МО «Городское поселение Звенигово» |
| Задачи программы: | 1. Учет в территориальном планировании муниципального образования мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения (весь период). 2. Обеспечение при разработке проектов планировки и межевания резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог (весь период). 3. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период) в рамках полномочий органов местного самоуправления. |
| Сроки реализации Программы: | 2016-2026 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий |  |
| Основные исполнители программы: | Администрация МО «Городское поселение Звенигово» - предприятия и организации всех форм собственности МО «Городское поселение Звенигово», - население МО «Городское поселение Звенигово» |
| Источники финансирования Программы (млн. руб.) | Программа финансируется из местного, районного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей (в пределах лимитов бюджетных обязательств) |
| Система контроля за исполнением Программы: | Администрация МО «Городское поселение Звенигово» |

Введение

МО «Городское поселение Звенигово» расположено в южной части Звениговского района на берегу р.Волга. Поселение  граничит на севере с Красноярским сельским поселением, на западе с рекой Волга и  Чувашской республикой, на  северо-востоке с территорией Гослесфонда,  на юге с рекой Волга Чувашской республики.

Положение МО «Городское поселение Звенигово»

в системе расселения Звениговского района.

Административный центр муниципального образования «Городское поселение Звенигово» – город Звенигово.  Расстояние от центра поселения до административного центра составляет:

- Республики Марий Эл – г. Йошкар-Ола  -   97км.;

- Волжского района РМЭ  –г.Волжск          – 34 км;

- Чувашской республики- г.Чебоксары        -  83 км

Численность населения МО «Городское поселение Звенигово» на 2016 год составляет  11862  человека.

Распределение численности населения МО «Городское поселение Звенигово» в разрезе городских и сельских поселений.

МО «Городское поселение Звенигово».находится на первом месте по общей численности населения среди городских поселений в районе.

Площадь территории поселения МО «Городское поселение Звенигово»  составляет 4524 га.

- Транспортный комплекс.

- Внешний транспорт.

Внешний транспорт на территории поселения представлен одним видом – автомобильным. В населенном пункте внешний транспорт не имеет больших объемов.

Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения поселения с сельскими поселениями и республиканским  центром и соседними районными муниципальными образованиями.

В МО «Городское поселение Звенигово»  имеется автомобильная дорога местного значения соединяющая город Звенигово с деревней Чуваш-Отары.

Основные мероприятия в части развития дорожной сети на территории муниципального образования предусмотрены схемой территориального планирования МО «Городское поселение Звенигово»

Мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта будут следующие:

1. Учет в территориальном планировании муниципального образования мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период).

2. Обеспечение при разработке проектов планировки и межевания резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог (весь период).

3. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон железных дорог и автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период) в рамках полномочий органов местного самоуправления.

- Общественный транспорт.

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным и единственным видом пассажирского транспорта поселения является автобус.

На территории поселения действуют четыре пассажирских частных автотранспортных маршрута:

1. г.Звенигово – сады «Дружба»; (в летний период)

2. г.Звенигово – сады «Лесное» (в летний период)

3. г.Звенигово – д.Чуваш-Отары  (регулярно)

4.  Внутригородской автобусный  маршрут №2  (регулярно)

Автотранспортные предприятия на территории МО «Городское поселение Звенигово» отсутствуют.

По г.Звенигово функционируют  кроме регулярного маршрута.№2,  личный автотранспорт населения, такси и пешеходные сообщения.

- Улично-дорожная сеть г.Звенигово

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов. Город Звенигово является административным центром МО «Городское поселение Звенигово» и МО «Звениговский муниципальный район».

Улично-дорожная сеть населенного пункта имеет ортогональную структуру, её протяженность составляет 43,5 км. Усовершенствованное асфальтовое покрытие  имеют  улицы: Садовая, Ленина, Вечеркина, Набережная, Бутякова, Ростовщикова, Охотина , Пионерская, Горького. Ларина, Сосновая. Новая, Заводская и переулки Волжский, Цыганова, Гоголя, Спортивный,  Онар  общей протяженностью – 33,5 км.  По д.Чуваш-Отары  дорога с щебеночным покрытием -4,6 км. остальные улицы по всей протяженности грунтовые (песчаные).

В основе сети основных  дорог лежит пересечение двух главных направлений –  с севера- запада на юго-восток, и с  юго-запада на северо-восток..

. Существует обходное транзитное движение. Основными улицами, по которым осуществляются движение транспортных потоков, являются улица Ленина и улица Бутякова.

ПРИМЕР описания улиц

Ул. Ленина в северной и центральной части населенного пункта имеет меридиональное направление, однако вблизи южной его части меняет направление на юго-восточное. Является центральной улицей населенного пункта. На данной улице располагаются зона высокоплотной многоэтажной и малоэтажной жилой застройки, зона коммерческих и торговых объектов,  административные здания, ЛЭП, газопровод. Протяженность улицы 2,6 км.. Ширина улицы в красных линиях составляет 35 -50  м.

Ул. Бутякова в северной и центральной части населенного пункта имеет меридиональное направление, однако вблизи южной его части меняет направление на юго-западное. Является второй по значимости улицей населенного пункта. На данной улице располагаются зона многоэтажной и малоэтажной жилой застройки, зона коммерческих и  торговых объектов, объектов общественного питания, детский сад, ЛЭП и  газопровод. Протяженность улицы  1,65 км.  Ширина улицы в красных линиях составляет 28-35  м.

Характеристика улично-дорожной сети г.Звенигово

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина в красных линиях, м | Объекты, расположенные на улице |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ______ 2. | ул. Ленина _________________ ул.Бутякова | 2600 _______________ 1650 | 35-50м _____________ 28-35 | - жилая застройка; - газовый трубопровод; - торгово-бытовые объекты; - объекты общепита - ЛЭП - административное здание; - учебные заведения - аптека - почта - сбербанк. - жилая застройка - торгово-бытовые объекты - объекты общепита - спорт. комплекс с бассейном - детский сад - газопровод - ЛЭП |

- Приоритеты развития транспортного комплекса.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

на первую очередь (2020г.):

· расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

· ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

· резервирование земельных участков для новых автодорог и транспортных развязок;

· строительство улично-дорожной сети на территории районов нового жилищного строительства;

на расчётный срок (2026г.):

· упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

· проектирование и строительство транспортных развязок в 1 уровне;

· строительство новых главных и основных автодорог;

· строительство тротуаров и пешеходных пространств для организации системы пешеходного движения в поселении;

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система  поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Звениговского района и органов государственной власти Республики Марий Эл по развитию транспортной инфраструктуры.

Стратегическая цель развития транспортной инфраструктуры в соответствии с Транспортной стратегией - удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

· конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

· высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

· создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса

муниципального образования «Городское поселение Звенигово» должны стать:

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство т. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения. Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства | г.Звенигово г.Звенигово | 2016-2017 2025-2026 | 0,7 0,52 |
| Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий | г.Звенигово | 2017-2018 | 0,65 |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов. | г.Звенигово | 2017-2018 | 0,25 |
| Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах населённых пунктов | г.Звенигово | 2017-2026 | 11,5 |
| Комплексное строительство дорог и тротуаров | г.Звенигово | 2020-2026 | 5,2 |
| Организация поперечных профилей всех улиц населённых пунктов с водоотводом | г.Звенигово | 2018-2020 | 4,6 |
| Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта | г.Звенигово | 2024-2026 | 0,44 |
| Итого: |  |  | 23,86 |

- Оптимизация улично-дорожной сети.

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса МО «Городское поселение  Звенигово» проектом генерального плана предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Программой даются предложения по формированию сети магистральной улично-дорожной сети в соответствие с нормативами.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах МО «Городское поселение Звенигово» принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Параметры уличной сети в пределах сельского поселения.

| Категория улиц и дорог | Основное назначение | Расчётная скорость движения км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке |  |  |  |  |  |
| Основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| Второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| Проезд | Связь жилых жомов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 |  |

В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами  и включение улично-дорожной сети поселения  в автодорожную систему региона.

В соответствии с уровнем в иерархии улиц должен быть выполнен поперечный профиль каждой из них.

Неизменными должны остаться ширина проезжих частей, типы развязок и основные направления движения. При подготовке комплексной транспортной схемы муниципального образования эти поперечные профили и схемы развязок могут быть откорректированы.

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.

- Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта.

Хранение автотранспорта на территории МО «Городское поселение  Звенигово» осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий,  на придомовых участках жителей поселения, а так же в гаражных  кооперативах  МО «Городское поселение Звенигово».

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1. Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь – расчётный срок).

- Если предусмотрено генпланом

- Создание системы пешеходных улиц и велосипедных дорожек:

- Обеспечение безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию безбарьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);

2. Устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц (расчётный срок – перспектива);

3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды (весь период).

------------------------------------