| КУЖМАРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН КУЖМАРА ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |
| --- | --- |

от «02» марта 2023 года № 37

Об утверждении годового отчета о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»

на территории Кужмарского сельского поселения за 2022 год

В соответствии с постановлением Кужмарской сельской администрации от 06.07.2020 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кужмарского сельского поселения»», Кужмарская сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения на 2020 – 2025 годы» на территории Кужмарского сельского поселения за 2022 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                    В.Н.Васильев

Приложение

к постановлению Кужмарской сельской администрации

от «02» марта 2023 г. № 37

Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»

на территории Кужмарского сельского поселения за 2022 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения на 2020 – 2025 годы» на территории Кужмарского сельского поселения, утверждена постановлением Кужмарской сельской администрации от 31.12.2019 г. № 257 (с изм. и доп.).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Кужмарская сельская администрация.

Соисполнителей программы нет.

Основной  целью  Программы  является повышение уровня благоустройства сельских территорий с целью создания условий для комфортного проживания граждан на территории Кужмарского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

-создание условий для занятия спортом населения, проживающего в сельской местности;

-создание благоприятных инфраструктурных условий на территории Кужмарского сельского поселения;

-преодоление тенденции неблагоприятного развития демографических процессов, создание условий для стабилизации численности населения, проживающего в сельской местности, улучшения здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения, проживающего в сельской местности;

-обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека;

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с муниципальной программой в 2022 году реализованы следующие проекты:

1. «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов в дер. Поянсола» на сумму  33,065 тыс. руб.

2. «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов в дер. Мельничные Памъялы» на сумму 33,065 тыс. руб.

3. «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов в дер. Нуктуж» на сумму 66,130 тыс. руб.

4. «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов в с.Кужмара» на сумму 99,195 тыс. руб.

5. «Организация уличного освещения в дер. Трояры, ул. Озерная» на сумму 117,828 тыс. руб.

6. «Организация уличного освещения в дер. Трояры, ул. Лесная» на сумму 117,828 тыс. руб.

7. «Организация уличного освещения в дер. Трояры, ул. Зеленая» на сумму 117,828 тыс. руб.

8. «Организация уличного освещения в дер. Нурумбал» на сумму 117,828 тыс. руб.

9. «Организация уличного освещения в дер. Верхние Памъялы» на сумму 117,828 тыс. руб.

10. «Организация уличного освещения в дер.Морканаш» на сумму 117,828 тыс. руб.

11. «Организация уличного освещения в дер.Речная» на сумму 117,828 тыс. руб.

12. «Организация уличного освещения в дер. Нуктуж, ул. Нуктуж» на сумму 117,828 тыс. руб.

13. «Организация уличное освещения в дер.Большой Кожвож» на сумму 128,307 тыс. руб.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме, ожидаемые результаты достигнуты.

- Приложение 1

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения на 2020 – 2025 годы» на территории Кужмарского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество реализованных проектов | ед. | 4 | 13 | 13 |  |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы Кужмарского сельского поселения

| N п/п | Наименование ведомственная целевой программы, основного мероприятия, мероприятия муниципальной целевой программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие входе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окончания реали- зации | начала реали- зации | окончания реали- зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кужмарского сельского поселения | Кужмарская сельская администрация | 2020 | 2025 | 2022 | 2022 | создание обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | создание обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |
| 2 | Организация энергоэффективного наружного освещения на территории поселения | Кужмарская сельская администрация | 2020 | 2025 | 2022 | 2022 | создание комфортных условий для повседневной жизни и отдыха жителей, детей | создание комфортных условий для повседневной жизни и отдыха жителей, детей |  |

- Таблица 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кужмарского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы» на территории Кужмарского сельского поселения

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения на 2020 – 2025 годы» на территории Кужмарского сельского поселения | всего | X | X | X | X | 1302,386 | 1302,386 | 1302,386 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X | 1302,386 | 1302,386 | 1302,386 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | всего | X | X | X | X | 1302,386 | 1302,386 | 1302,386 |

- Таблица 4

Информация о расходах источников ресурсного обеспечения на реализацию целей муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы»

на территории Кужмарского сельского поселения в 2022 г.   (тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения на 2020 – 2025 годы» на территории Кужмарского сельского поселения | всего | 1302,386 | 1302,386 |
|  |  | Республиканский бюджет | 18,23339 | 18,23339 |
|  |  | федеральный бюджет | 893,43681 | 893,43681 |
|  |  | бюджет Кужмарского сельского поселения | 330,71580 | 330,71580 |
|  |  | внебюджетные источники <*> | 60,0 | 60,0 |

<*> в том числе внебюджетные источники в виде трудового участия жителей

- Таблица 5

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Кужмарского сельского поселения по муниципальной программе Кужмарского сельского поселения

(не предусмотрено)

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета Кужмарского сельского поселения на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

- по состоянию на 01.01.2023 г.

Постановлениями Кужмарской сельской администрации от 18 апреля 2022 года № 66, от 22 сентября 2022 года № 128 внесены изменения в вышеуказанную муниципальную программу.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- «Комплексное развитие сельских территорий Кужмарского сельского поселения  на 2020 – 2025 годы» на территории Кужмарского сельского поселения в 2022 г.

- Анализ исполнения запланированных программных мероприятий позволяет сделать вывод о том, что задачи муниципальной программы достигнуты.