| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОН КАКШАМАРИЙ ЯЛ КУНДЕМЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛЖЕ | КОКШАМАРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

от 01 апреля 2021 года № 45

- О внесении изменений  в муниципальную программу «Комплексное

- развитие сельских территорий Кокшамарского сельского

- поселения на 2021-2023 годы и на период до 2026года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019года №696 «Об утверждении государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11 октября 2019г. №306 «О предоставлении государственной поддержки, направленной на комплексное развитие сельских территорий в Республике Марий Эл, п. 5.1 Положения о  Кокшамарской сельской администрации Звениговского муниципального района Республики Марий Эл, Кокшамарская сельская администрация Звениговского муниципального района Республики Марий Эл,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести  в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Кокшамарского сельского поселения на 2021-2023 годы и на период до 2026года, утвержденное постановлением Кокшамарской сельской администрации от 30.04.2020г. № 53 «Об утверждении  муниципальной   программы  «Комплексное развитие сельских территорий Кокшамарского сельского поселения на 2021-2023 годы и на период до 2026года» (далее- Программа) ( в редакции от 11.11.2020 г. № 127),  следующие изменения:

- 1) Показатели Пункта 6 «Важнейшие целевые индикаторы и показатели» раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:

«Реализация проектов по благоустройству сельских территорий, в том числе:

-организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий- не менее 10 улиц на сумму 2885446 руб.;

-обустройство общественных колодцев– не менее 10 шт. (20 000х10=200000);

-обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов – не менее 29 шт.(33065*29=958885 руб.);

- -организация ливневых стоков -не менее 1 шт. (1 000 000*1=1 000 000);

- -организация и содержание мест захоронения на территории сельского поселения – 4 кладбища- (10000*4=40000- ежегодно);

- - озеленение- уборка старовозрастных деревьев, благоустройство клумб, цветочников (4шт) - (3000*4=12000- ежегодно).»;

- 2) Показатели пункта 9 «Объемы и источники финансирования Программы» раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем                         5252,336  -  тыс.руб.,

в том числе: 
федеральный бюджет            3555,336-   тыс. руб., 
республиканский бюджет       0,00     -   тыс. руб., 
местный бюджет                     704 -  тыс. руб.,
внебюджетные источники     993 - тыс. руб.

Из них по годам:                                 тыс. руб.

| годы | итого | федеральный | республиканский | местный | Средства внебюджетных источников | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 242,723 | 195,723 | 0 | 17 | 30 | Организация освещения территории |
| 2022 | 937,093 | 655,093 | 0 | 184,0 | 98,0 | Обустройство площадок ТКО +организация освещения территории |
| 2023 | 900,0 | 630,0 | 0 | 50,0 | 220,0 | организация освещения территории |
|  | 264,52 | 184,52 | 0 | 70 | 10 | Обустройство площадок ТКО организация |
|  | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | содержание кладбищ |
|  | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | озеленение |
| 2024 | 1200,0 | 840,0 | 0 | 50,0 | 310,0 | организация освещения территории |
|  | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | содержание кладбищ |
|  | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | озеленение |
| 2025 | 1000,0 | 700,0 | 0 | 50,0 | 250,0 | Организация ливневых стоков |
|  | 300 | 210 | 0 | 25 | 65 | организация освещения территории |
|  | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | содержание кладбищ |
|  | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | озеленение |
| 2026 | 200,0 | 140,0 | 0 | 50,0 | 10,0 | Обустройство общественных колодцев |
|  | 40,0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | содержание кладбищ |
|  | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | озеленение |
| итого | 5252,336 | 3555,336 | 0 | 704 | 993 |  |

- Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021 – 2026 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2021- 2026 годы.»;

- 3) Приложение №1, №2, №3 к Программе изложить в новой редакции. (Прилагается);

- 2.  Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Звениговского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес доступа: http://admzven.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кокшамарской

сельской администрации                                  Е.П.Майорова

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения, годы | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнитель | Цели и целевые индикаторы проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджетов |  |  | внебюд-жетных источников областного |  |  |
|  |  |  |  | федераль-ного | областного | федераль-ного |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в д. Кокшамары, с.Сидельниково, Д.Уржумка, п.Уржумское лесничество, д.Иванбеляк, д.Липша | 2021 - 2026 в том числе: | 958,89 | 669,89 |  | 229 | 60 | Кокшамарская сельская администрация | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов – не менее 29 шт. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; -создание благоприятных инфраструктурных условий на территории Кокшамарского сельского поселения -активизация участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации общественно значимых проектов |
|  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2022 | 694,37 | 485,37 | - | 159 | 50 |  |  |
|  |  | 2023 | 264,52 | 184,52 | - | 70 | 10 |  |  |
|  |  | 2024 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2025 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2026 | - | - | - | - | - |  |  |

Приложение № 1 к Программе

Предоставление субсидий

на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий в рамкам муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Кокшамарского сельского поселения  на 2021 – 2023 годы и на период до 2026 года»

| 2. | Обустройство общественных колодцев в д. Кокшамары, с.Сидельниково, Д.Уржумка, п.Уржумское лесничество, д.Иванбеляк, д.Липша | 2021 - 2026 - в том числе: | - 200,0 | - 140,0 | - - | - 50 | - 10 | Кокшамарская сельская администрация | Обустройство общественных колодцев – не менее 10 шт. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; -создание благоприятных инфраструктурных условий на территории Кокшамарского сельского поселенияе -активизация участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации общественно значимых проектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2021 | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |
|  |  | - 2022 | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |
|  |  | - 2023 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | - 2024 | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |
|  |  | - 2025 | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |
|  |  | - 2026 | - 200,0 | - 140,0 | - - | - 50,0 | - 10,0 |  |  |
| 3. | Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающий технологий в д.Кокшамары, с.Сидельниково, Д.Уржумка, п.Уржумское лесничество, д.Иванбеляк, д.Липша | 2021 - 2026 - в том числе: | - 2885,446 | - 2045,446 |  | - 167,0 | - 673,0 | Кокшамарская сельская администрация | Организация освещения территории – не менее 10 шт. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; -создание благоприятных инфраструктурных условий на территории Кокшамарского сельского поселения - -активизация участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации общественно значимых проектов |
|  |  | - 2021 | - 242,723 | - 195,723 |  | - 17,0 | - 30,0 |  |  |
|  |  | - 2022 | - 242,723 | - 169,723 | - - | - 25,0 | - 48,0 |  |  |
|  |  | - 2023 | - 900,0 | - 630,0 | - - | - 50,0 | - 220,0 |  |  |
|  |  | - 2024 | - 1200,0 | - 840,0 | - - | - 50,0 | - 310,0 |  |  |
|  |  | - 2025 | 300,0 | 210,0 | - | 25,0 | 65,0 |  |  |
|  |  | - 2026 | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |
| 4. | Организация ливневых стоков в с.Сидельниково | - 2021-2026 - в том числе: | - 1000,0 | - 700,0 | - - | - 50,0 | - 250,0 | Кокшамарская сельская администрация | Организация ливневых стоков -1 шт. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; -создание благоприятных инфраструктурных условий на территории Кокшамарского сельского поселения - -активизация участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации общественно значимых проектов |
|  |  | - 2021 | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |
|  |  | - 2022 | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |
|  |  | - 2023 | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |
|  |  | - 2024 | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |
|  |  | - 2025 | - 1000,0 | - 700,0 | - - | - 50,0 | - 250,0 |  |  |
|  |  | - 2026 | - - | - - | - - | - - | - - |  |  |
| 5 | Организация и содержание мест захоронении в д. Кокшамары, с. Сидельниково, д. Липша, д. Уржумка | 2021-2026 в том числе: | 160,0 | - | - | 160,0 | - | Кокшамарская сельская администрация | Содержание кладбищ -надлежащий уход, -благоустройство, -озеленение зоны захоронений, -уборку от мусора и снега -вывоз мусора |
|  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2022 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2023 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |  |  |
|  |  | 2024 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |  |  |
|  |  | 2025 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |  |  |
|  |  | 2026 | 40,0 | - | - | 40,0 | - |  |  |
| 6 | Озеленение в д.Кокшамары, с.Сидельниково, д.Липша, д.Уржумка | 2021-2026 в том числе: | 48,0 | - | - | 48,0 | - | Кокшамарская сельская администрация | Озеленение – совокупность мероприятий по улучшению внешнего вида территории, связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов). Главные направления озеленения проектной территории включают в себя: - создание системы зеленых насаждений: участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, детских садов); участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, озеленение территории вдоль дорог; участки озеленения общего пользования); - реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования; - сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности |
|  |  | 2021 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2022 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  | 2023 | 12,0 | - | - | 12,0 | - |  |  |
|  |  | 2024 | 12,0 | - | - | 12,0 | - |  |  |
|  |  | 2025 | 12,0 | - | - | 12,0 | - |  |  |
|  |  | 2026 | 12,0 | - | - | 12,0 | - |  |  |

- Приложение № 2 к Программе

- Объемы  затрат и источники финансирования программных мероприятий,  тыс. руб.

| № п/п | Направления и источники финансирования | 2021-2026 всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1 | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | 958,89 | - | 694,37 | 264,52 | - | - | - |
|  | в том числе по бюджетам: | 898,89 | - | 644,37 | 254,52 | - | - | - |
|  | федеральный | 669,89 | - | 485,37 | 184,52 |  |  | - |
|  | республиканский | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный | 229 | - | 159 | 70 | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | 60 | - | 50 | 10 | - | - | - |
| - 2 | Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок | 200,0 | - | - | - | - | - | 200, |
|  | в том числе по бюджетам: | 190,0 | - | - | - | - | - | 190,0 |
|  | федеральный | 140,0 | - | -- | - | - | - | 140,0 |
|  | республиканский | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный | 50,0 | - | - | - | - | - | 50,0 |
|  | внебюджетные источники | 10,0 | - | - | - | - | - | 10,0 |
| - 3 | Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающий технологий | 2885,446 | 242,723 | 242,723 | 900,0 | 1200,0 | 300 | - |
|  | в том числе по бюджетам: | 2212,446 | 212,723 | 194,723 | 680,0 | 890,0 | 235 | - |
|  | федеральный | 2045,446 | 195,723 | 169,723 | 630,0 | 840,0 | 210 | - |
|  | республиканский | - |  |  |  |  |  |  |
|  | местный | 167 | 17 | 25 | 50,0 | 50,0 | 25 | - |
|  | внебюджетные источники | 673 | 30 | 48 | 220,0 | 310,0 | 65 | - |
| - 4 | Организация ливневых стоков | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | - |
|  | в том числе по бюджетам: | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный | 700,0 | - | - | - | - | 700,0 | - |
|  | республиканский | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный | 50,0 | - | -- | - | - | 50,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 250,0 | - | - | - | - | 250,0 | - |
| - 5 | Организация и содержание мест захоронения | 160,0 | - | - | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | в том числе по бюджетам: | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный | - | - | - | - | - | - | - |
|  | республиканский | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный | 160,0 | - | -- | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| - 6 | Озеленение | 48,0 | - | - | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | в том числе по бюджетам: | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федеральный | - | - | - | - | - | - | - |
|  | республиканский | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный | 48,0 | - | -- | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

- Приложение № 3 к Программе

Основные целевые индикаторы, задачи и

показатели программы

| Наименование показателей | 2021- 2026 годы, всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |
| Цели Программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; -создание условий для занятия спортом детского сельского населения -создание благоприятных инфраструктурных условий на территории Кокшамарского сельского поселения -активизация участия граждан, проживающих в сельской местности в реализации общественно значимых проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Удовлетворение потребности сельского населения в комфортных условиях жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | 29 | 0 | 21 |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| Обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 |  |  |
| Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающий технологий | 10 | 1 | 1 |  | 3 |  | 4 | 1 |  | 0 |  |  |
| Организация ливневых стоков | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  |  |
| Организация и содержание мест захоронения | 16 | 0 | 0 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |
| Озеленение | 16 | 0 | 0 |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |