| Марий Эл Республика «Кужмара ял кундем» муниципальный образованийын администрацийжын КУШТЫМАШЫЖЕ | Республика Марий Эл Администрация муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- |

от 14 марта 2012 года № 8

О пропуске весенних паводковых вод на территории муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» на 2012 год.

Во исполнение распоряжения первого зам. главы администрации МО «Звениговский муниципальный район», Председателя КЧС и ОПБ                                                           № 6 от 20.02.2011г. «О мерах по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья 2012 года на территории МО «Звениговский муниципальный район», в целях обеспечения устойчивой работы предприятий, организаций, учреждений; недопущения чрезвычайных ситуаций во время прохождения весеннего паводка 2012г на территории Кужмарского сельского поселения:

- Образовать  противопаводковую комиссию в составе:

Мухаметзянова А.С.,  глава администрации МО «Кужмарское сельское поселение», председатель комиссии,

Виноградова М.И., главный специалист администрации МО «Кужмарское сельское поселение», зам.председателя комиссии,

Члены комиссии:

Скворцов В.П. директор ООО «Рада» (по согласованию);

Андриянов З.М., директор ООО «Лада» (по согласованию);

Матвеев А.З., председатель артель колхоз «Нуктужский» (по согласованию);

Петров В.И., директор ООО КТС «Кужмарское» (по согласованию);

Романова Н.В., директор МОУ «Кужмарская СОШ» (по согласованию);

Исмаилова Ирина Кульситовна, главный врач  Кужмарской врачебной амбулатории (по согласованию);

Михайлова А.Л., староста ТОС «Троярский» (по согласованию);

Семенов И.А., депутат от Кожвожского избирательного округа №7 (по согласованию);

Михайлов Г.А., староста ТОС «Нурдамучашское» (по согласованию).

- Разработать мероприятия по безаварийному пропуску весенних паводковых вод на территории  МО «Кужмарское сельское поселение» (приложение № 1).

- Закрепить по каждому объекту гидротехнического сооружения ответственное  лицо, которым  до 25.03.2012г.  произвести сброс воды до минимального зимнего уровня, организовать круглосуточное дежурство(приложение № 2);

Обеспечить устройство подъездных путей к гидротехническим сооружениям.

- Рекомендовать руководителю ООО «Рада» до 19.03.2012г. провести необходимые мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения питьевой воды талыми  сточными водами и разрушения полей фильтрации и других сооружений и сброса неочищенных стоков на рельеф местности и в открытый водоем.

4. До 19.03.2012г. рекомендовать руководителям  учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности:

- очистить от снега и льда крыши зданий и сооружений, жилых домов;

- заготовить запас необходимых инертных материалов (щебень, камень, мешки с песком и т.д.), технические средства и инвентарь;

- с наступлением интенсивного таяния на каждом объекте организовать круглосуточное дежурство, завести журнал учета дежурства и обстановки.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации МО

«Кужмарское сельское поселение»                                                А.С.Мухаметзянова»

Приложение № 1 к распоряжению Главы

администрации МО «Кужмарское сельское

поселение» № 8 от 14 марта 2012 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по безаварийному пропуску паводковых вод на

территории МО «Кужмарское сельское поселение»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию и разработать мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод на территории поселения. | до 14 марта 2012г. | Глава администрации |
| 2. | На период подготовки и проведения паводковых вод закрепить по каждому объекту необходимую технику и ответственных лиц. | до 19 марта 2012г. | Глава администрации |
| 3. | Создать необходимый запас инертных материалов на случай аварийных ситуаций. | до 19 марта 2012 г. | Руководители предприятий (по согласованию) |
| 4. | Разработать план эвакуации жителей ул.Озерная д.Трояры и ознакомить население. | до 22 марта 2012г. | Глава администрации, староста ТОС (по согласованию) |
| 5. | Подготовить места эвакуации населения, имущества, скотины на случай затопления д.Трояры. | до 22 марта 2012г. | Директор ООО КТС «Кужмарское», Глава администрации |
| 6. | Подготовить плавсредства (лодки в количестве 4 штук) на случай ЧС и оказания помощи населению д.Трояры. | до 22 марта 2012г. | Глава администрации, староста ТОС (по согласованию) |
| 7. | Очистить от снега кровли административных зданий, жилых домов, школ, ДДУ и пр. | Март 2012г. | Руководители предприятий, организаций |
| 8. | Произвести сброс воды до минимального уровня на плотинах. | до 25 марта 2012г. | Глава администрации, руководители предприятий |

Приложение № 2 к распоряжению Главы

администрации МО «Кужмарское сельское

поселение» № 8 от 14 марта 2012г.

СПИСОК

ответственных  лиц, закрепленных за плотинами  на

территории МО «Кужмарское сельское поселение»

| № п/п | Населенный пункт | Ф.И.О. ответственного лица | Адрес местожительства | Номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Нуктуж | Семенов Иван Аркадьевич | д.Нуктуж, ул.Нуктуж, д.50 | 89063352245 |
| 2. | д.Мельничные Памьялы | Кузьмин Арсентий Аркадьевич | д.Мельничные Памьялы, ул.Центральная, д.23 | 89613351622 |
| 3. | д.Нурдамучаш | Михайлов Герман Аркадьевич | д.Нурдамучаш, ул.Нурдамучаш,д.5 | 89033264468 |