Марий Эл Республик                                               Республика Марий Эл

«Кужмара ял  кундем»                                                   Администрация

муниципальный образованийын                          муниципального образования

администрацийжын - Кужмара ял                      «Кужмарское сельское поселение»-

кундем  администрацийын                       Кужмарская сельская администрация

# ПУНЧАЛЖЕ                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

425073, Кужмара села, Рудо урем, 3                                           425073, село Кужмара, ул.Центральная, д.3

тел. (83645) 6-31-88, факс (83645) 6-31-43                                      тел. (83645) 6-31-88, факс (83645) 6-31-43

от  08 октября   2013 года № 102

Об утверждении графика разработки и утверждения

схемы водоснабжения и о создании  рабочей группы  по разработке схемы

# В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011  № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  руководствуясь Уставом муниципального образования  «Кужмарское сельское поселение», администрация муниципального образования «Кужмарское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения на территории Кужмарского сельского поселения (Приложение № 1).

2. Создать рабочую группу по разработке схемы  водоснабжения  на  территории Кужмарского сельского поселения  (Приложение №2)

3. Рабочей группе по разработке схемы водоснабжения в срок до 02 декабря  2013 г.  обеспечить сбор требуемых сведений  по  схеме.

4. Обнародовать настоящее постановление  на информационном стенде  в здании администрации  Кужмарского сельского поселения по адресу: с.Кужмара, ул.Центральная, д.3, и на странице Кужмарского сельского поселения официального сайта  муниципального образования «Звениговский муниципальный  район»  в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

«Кужмарское сельское поселение»                                    А.С.Мухаметзянова

Исполнитель:

Виноградова М.И.

6-31-43

Приложение

к постановлению Администрации МО

«Кужмарское сельское поселение»

от  08 октября   № 102

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ  И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ  КУЖМАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных сетей, участвующих в водоснабжении Кужмарского сельского поселения | 25.02.2013- 08.03.2013 08.10.2013-15.10.2013 |  |
| 2 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 15.10.2013-16.10.2013 |  |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 16.10.2013 – 30.10.2013 |  |
| 4 | Разработка схем водоснабжения | 16.10.2013 - 07.11.2013 |  |
| 5 | Передача проекта схем водоснабжения на рассмотрение | 08.11.2013 |  |
| 6 | Размещение проекта схем водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения на официальном сайте | 09.11.2013 |  |
| 7 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 09.11.2013 - 10.12.2013 |  |
| 8 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | 02.12.2013 -05.12.2013 |  |
| 9 | Публичные слушания по проекту схем водоснабжения | 13.12.2013 |  |
| 10 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 16.12.2013-19.12.2013 |  |
| 11 | Принятие постановления Администрации об утверждении схем водоснабжения | 23.12.2013 |  |
| 12 | Размещение схем водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схем водоснабжения на официальном сайте. | 25.12.2013 |  |

Приложение № 2

к постановлению  Администрации МО

«Кужмарское сельское поселение»

от  08 октября 2013г. № 102

Состав рабочей группы

по разработке схемы водоснабжения

на территории  Кужмарского сельского поселения

| № п/п | Фамилия, инициалы | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мухаметзянова А.С. | Глава администрации МО «Кужмарское сельское поселение» |
| 2 | Виноградова М.И. | Главный специалист Администрации МО «Кужмарское сельское поселение; |
| 3 | Алексеева Р.Л. | специалист 1 категории Администрации МО «Кужмарское сельское поселение; |
| 4 | Кудрявцев М.А. | Председатель Собрания депутатов муниципального образования «Кужмарское сельское поселение» |