| КУЖМАРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕНИГОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ КУШТЫМАШЫЖЕ | МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ ЗВЕНИГОВО МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН КУЖМАРА ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- |

от 04 марта 2021 года № 11

О пропуске весенних паводковых вод на территории

Кужмарского сельского поселения на 2021 год

Во исполнение протокола  заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Звениговского муниципального района от 24 февраля 2021 г. № 1, в целях безаварийного пропуска весеннего половодья в 2021 году обеспечения устойчивой работы предприятий, организаций, учреждений; недопущения чрезвычайных ситуаций во время прохождения весеннего паводка 2021 г. на территории Кужмарского сельского поселения:

- Образовать  противопаводковую комиссию в составе:

Васильев В.Н.,  глава Кужмарской сельской администрации, председатель комиссии,

Андреева Н.Э., главный специалист Кужмарской сельской администрации, зам.председателя комиссии,

Члены комиссии:

Елисеев В.А., генеральный директор ООО «ККС»» (по согласованию);

Романова Н.В., директор МОУ «Кужмарская СОШ» (по согласованию);

Шайхуллов И.Я. – директор ООО «Кокшайский ДОЗ» (по согласованию);

Иванов Ю.В. – начальник ПЧ-41 РКГУ «УГПС по РМЭ» (по согласованию);

Иванов В.В. староста д.М.Памьялы (по согласованию);

Гаврилова Н.Е. староста д.Нурдамучаш (по согласованию);

Моряков Н.Н.,  староста д.Нуктуж  (по согласованию);

- Разработать мероприятия по безаварийному пропуску весеннего половодья на   территории  Кужмарского сельского поселения (приложение № 1).

- Закрепить по каждому объекту гидротехнического сооружения ответственное  лицо, которым произвести сброс воды до минимального зимнего уровня, организовать круглосуточное дежурство (приложение № 2);

- Заключить договора  на поставку инертных материалов.

- До 24 марта 2021 г. обеспечить готовность всех ГТС к пропуску весеннего паводка, обратив особое внимание на аварийные, требующие капитального ремонта,  обеспечить устройство подъездных путей к ГТС;

- До 24 марта 2021 г. совместно с сектором ГОЧС и мобподготовки Администрации Звениговского муниципального района, провести предпаводковое обследование технического состояния ГТС, составить акты готовности к пропуску весеннего половодья на все ГТС и копии актов представить в Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл;

- До 24 марта 2021 г. рекомендовать руководителю ООО «ККС»  провести необходимые мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения питьевой воды талыми  сточными водами и разрушения полей фильтрации и других сооружений и сброса неочищенных стоков на рельеф местности и в открытый водоем.

8. До 24 марта 2021 г. провести работу по вырубке древесно-кустарниковой растительности в местах возможного образования ледовых заторов;

9. Проверить знание обязанностей обслуживающим персоналом, а также наличие и исправность средств связи, наличие должностных инструкций, резервов материальных ресурсов;

10. Рекомендовать руководителям  учреждений, предприятий, организаций независимо от форм собственности:

- очистить от снега и льда крыши зданий и сооружений, жилых домов;

- заготовить запас необходимых инертных материалов (щебень, камень, мешки с песком и т.д.), технические средства и инвентарь;

- с наступлением интенсивного таяния на каждом объекте организовать круглосуточное дежурство, завести журнал учета дежурства и обстановки.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                               В.Н.Васильев

Приложение № 1 к распоряжению

от  04 марта 2021г. № 11

МЕРОПРИЯТИЯ

по безаварийному пропуску паводковых вод

на территории Кужмарского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать противопаводковую комиссию и разработать мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод на территории поселения. | март 2021г. | Глава администрации |
| 2. | Провести разъяснительную работу с населением по соблюдению мер безопасности на льду. | март, апрель. | Администрация, Старосты ТОС |
| 3. | На период подготовки и проведения паводковых вод закрепить по каждому объекту необходимую технику и ответственных лиц. | март 2021г. | Глава администрации |
| 4. | Создать необходимый запас инертных материалов на случай аварийных ситуаций. | март 2021 г. | Руководители предприятий (по согласованию) |
| 5. | Очистить от снега кровли административных зданий, жилых домов, школ, ДДУ и пр. | март 2021 г. | Руководители предприятий, организаций, школ, ДДУ, здавоохранения, ООО «ККС», |
| 8. | Произвести сброс воды до минимального уровня на плотинах. | До начала паводкоопасного периода | Ответственные по плотинам |
| 9. | Организовать и обеспечить защиту колодцев от внешних вод на водопроводных сетях и водозаборе | март | ООО «ККС» |

Приложение № 2 к распоряжению

от  04  марта   2021 г. № 11

СПИСОК

ответственных  лиц, закрепленных за плотинами  на

территории Кужмарского сельского поселения

| № п/п | Населенный пункт | Ф.И.О. ответственного лица | Адрес местожительства | Номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Нуктуж | Моряков Николай Николаевич | д.Нуктуж, ул.Нуктуж, д.37 | 89063352245 |
| 2. | д.Мельничные Памьялы | Иванов Викентий Витальевич Кузьмин Арсентий Аркадьевич | д.Мельничные Памьялы, ул.Центральная, д.10 д.М.Памьялы, ул.Центральная, д.23 | 89613341118 89613351622 |
| 3. | д.Нурдамучаш | Гаврилова Нина Евгеньевна | д.Нурдамучаш, ул.Нурдамучаш,д.17 | 89877220568; |