

**РЕШЕНИЕ**

**Собрания депутатов муниципального образования**

**«Кокшамарское сельское поселение»**

**Республики Марий Эл**

Созыв 3 22.12.2016 года

Сессия 27 д. Кокшамары

№ 129

**Об утверждении долгосрочной муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» на 2017-2031гг.»**

 В соответствии с Федеральными законоами от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ВСН 1- 83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования», утвержденных Минавтодором РСФСР 05.02.1982г., в целях проведения инвентаризации и паспортизации муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования **муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение»**, Собрание депутатов муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение»

**РЕШИЛО:**

 1. Утвердить долгосрочную м**униципальную целевую программу «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» на   2017-2031 гг.».**

2.Настоящее решение подлежит обнародованию и вступает в силу после 01.01.2017года.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования,

Председатель Собрания депутатов

муниципального образования

«Кокшамарское сельское поселение» Е.М. Плотникова

 Утверждена

 решением Собрания депутатов

 муниципального образования

«Кокшамарское сельское поселение»

 от 22.12.2016 года № 129

**ДОЛГОСРОЧНАЯ муниципальная программа «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» на   2017-2031 гг.»**

**1.ПАСПОРТ
 долгосрочной муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» на   2017-2031 гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения **муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» на   2017-2031гг.»**  |
| Основание для разработки Программы  | **Федеральные законы от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности** в **Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Ведомственные строительные нормы ВСН 1 -83 «Типовая инструкция по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования», утвержденных Минавтодором РСФСР 05.02.1982 года, постановление администрации муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» от 19 апреля 2012 года № 46 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение»**  |
| Заказчик Программы  | Администрация муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение»  |
| Разработчик Программы  | Администрация муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение»  |
| Цель Программы       | Целью Программы является инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования **муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение»**  |
| Основные задачи Программы  |  1. Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение».2.Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. |
| Исполнители Программы  | Администрация муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» |
| Сроки реализации Программы  |  2017 - 2031 годы. |
|  Источник финансирования   |  Бюджет муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | * паспортизация дорог;
* разработка проекта организации дорожного движения
 |

**2. Характеристика  проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами**

 Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает свободу передвижения граждан и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.
 Сеть муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования на 01.12.2016год составляет  47,320км, из них: 0,8км- дороги с твердым покрытием, 46,520км- грунтовые дороги. Из общей протяженности автомобильных дорог местного значения общего пользования на 3,550 км проведены работы по паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог общего пользования местного значения. В настоящее время имеющаяся дорожная сеть поселения требует капитального ремонта, реконструкции и строительства. Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым из них составляет менее 40 км/час. Недооценка роли автомобильных дорог местного значения и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, слабого развития социальной инфраструктуры. Неудовлетворенность населения в низком качестве автодорог является причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

* сдерживание развития культуры и образования;
* сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам и так далее;
* несвоевременное оказание медицинской помощи;
* сдерживание развития производства и предпринимательства.

**3. Обоснование необходимости достижения целей
и задач программными методами**

Необходимость разработки муниципальной целевой программы, направленной на решение задач по инвентаризации и паспортизации дорог, повышению уровня содержания и ремонта дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.
 Реализация долгосрочной муниципальной целевой Программы позволит:

* определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог местного значения общего пользования и перспективам их развития;
* установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;
* сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства.

**4. Цели и задачи Программы**

Целью Программы является инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение». Создание условий для повышения деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, а так же повышение уровня безопасности дорожного движения.
Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

* + Инвентаризация и паспортизация дорог.
	+ Повышение уровня содержания и ремонта сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.
	+ Предусматривать ежегодно в бюджете поселения финансовые средства на проведение паспортизации в соответствии с мероприятиями Программы.

**5. Основные направления реализации Программы**

5.1. Инвентаризация и паспортизация дорог.

 Инвентаризация и паспортизация автодорог необходима для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов, причин их появления, и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации. Цель данной работы состоит в оценке состояния автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог местного значения общего пользования, находящихся на территории муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» на 01.12.2016год приведен в Приложении № 1 к Программе.

График паспортизации, а так же планируемые средства на выполнение работ по  инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог приведены в таблице 1 .

**6. График паспортизации, а так же планируемые средства на выполнение работ по  инвентаризации и паспортизации автомобильных дорог**

 Таблица №1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование дороги | Протяженность (м) | Срок производства работ | Объем финансирования, тыс. руб |
| д. Кокшамары |
| ул. Ленинская | 1100 | 2017 | 17,6 |
| ул.Октябрьская | 1000 | 2017 | 15,9 |
| ул. Лесная | 700 | 2017 | 11,2 |
| ул. Московская | 550 | 2018 | 8,8 |
| ул. Молодежная | 1200 | 2018 | 19,2 |
| ул. Почтовая | 300 | 2018 | 4,8 |
| Ул. Советская | 500 | 2018 | 8,0 |
| Ул. Полевая | 400 | 2018 | 6,4 |
| Ул. Первомайская | 1500 | 2019 | 23,9 |
| Ул. Набережная | 1000 | 2019 | 15,9 |
| Ул. Палантая | 2000 | 2020 | 32,0 |
| Ул. Эшпая | 2120 | 2021 | 33,9 |
| Ул. П.Хлебникова  | 760 | 2021 | 12,2 |
| Ул. Огородная | 100 | 2019 | 1,6 |
| Ул. Клубная | 355 | 2019 | 5,7 |
| Ул. Дубовая | 300 | 2022 | 4,8 |
| Переулок ул. Первомайская | 640 | 2022 | 10,2 |
| До кладбища | 1000 | 2020 | 15,9 |
| Всего по д. Кокшамары | 15525 |  | 248,0 |
| С. Сидельниково |
| Ул. Пионерская | 1100 | 2022 | 17,6 |
| Ул. А.Кушакова | 300 | 2022 | 4,8 |
| Ул. Новая | 400 | 2022 | 6,4 |
| Ул. Нагорная | 400 | 2022 | 6,4 |
| От водонапорной башни к ул. Нагорная | 300 | 2023 | 4,8 |
| Ул. Подгорная | 400 | 2023 | 6,4 |
| Ул. Колхозная | 1500 | - | - |
| Ул. Лесная | 400 | 2023 | 6,4 |
| Ул. Школьная | 800 | 2023 | 12,8 |
| Ул. Кооперативная | 1300 | - | - |
| Ул. Садовая | 200 | 2023 | 3,1 |
| Ул. Набережная – 1 | 100 | 2023 | 1,5 |
| Ул. Набережная – 2 | 100 | 2023 | 1,5 |
| Ул. Почтовая | 300 | - | - |
| Ул. Молодежная | 450 | - | - |
| Ул. Луговая | 300 | 2024 | 4,8 |
| До кладбища | 600 | 2023 | 9,5 |
| Всего по с. Сидельниково | 8950 |  | 86,0 |
| Д. Липша |
| Ул. Новая | 800 | 2024 | 12,8 |
| Переход с ул. Новая на ул. Студеный ключ | 1000 | 2024 | 15,9 |
| Ул. Передняя | 1100 | 2025 | 17,6 |
| Ул. Студеный Ключ | 1200 | 2025 | 19,3 |
| Переход с ул. Новая на ул. Передняя | 1250 | 2026 | 19,4 |
| Всего по д. ЛИпша | 5350 |  | 85,0 |
| Д. Иванбеляк |
| Ул. Сосновая | 1800 | 2026 | 28,7 |
| Ул. Клубная | 500 | 2027 | 8,0 |
| Ул. Вишневая | 900 | 2027 | 14,3 |
| Ул. Полевая | 500 | 2027 | 8,0 |
| Переход с ул. Сосновая на ул. Клубная | 1000 | 2027 | 15,5 |
| От водонапорной башни до ул. Полевая  | 350 | 2027 | 5,5 |
| Всего по д. Иванбеляк | 5050 |  | 80,0 |
| Д. Уржумка |
| Ул. Фермеров | 1500 | 2028 | 23,9 |
| Ул. Ольховая  | 250 | 2028 | 4,0 |
| Ул. Вишневая | 170 | 2028 | 2,7 |
| Ул. Рябиновая | 245 | 2028 | 3,9 |
| Ул. Малиновая | 110 | 2028 | 1,7 |
| Ул. Уржумская | 270 | 2028 | 4,3 |
| Ул. Садовая | 270 | 2028 | 4,3 |
| Ул. Центральная | 270 | 2028 | 4,3 |
| Ул. Полевая | 270 | 2029 | 4,3 |
| Ул. Солнечная | 270 | 2029 | 4,3 |
| Ул. Заозерная | 560 | 2029 | 8,9 |
| Ул. Луговая | 190 | 2029 | 3,0 |
| Ул. Сосновая | 220 | 2029 | 3,5 |
| Переход с Уржумка на п. Уржумское лесничество | 1000 | 2030 | 15,9 |
| Всего по д. Уржумка | 5595 |  | 89,0 |
| п. Уржумское лесничество |
| Ул. Лесная | 1500 | 2029 | 27,5 |
| Ул. Заозерная | 1000 | 2030 | 16,0 |
| Ул. Ольховая | 520 | 2030 | 8,3 |
| Ул. Березовая | 530 | 2030 | 8,2 |
| Всего по п. Уржумское лесничество | 3550 |  | 60,0 |
| п. Сокольный |
| Ул. Речная | 300 | 2031 | 4,8 |
| Проезд от д. Кокшамары до п. Сокольный | 3000 | 2031 | 47,2 |
| Всего по п. Сокольный | 3300 |  | 52,0 |
| всего | 43770 |  | 700,0 |

**7. Механизм реализации и управления Программой**

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из местного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы.
 Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к реализации Программы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение» осуществляет:

* общее руководство и управление реализацией Программы;
* координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий Программы.

**8.Ресурсное обеспечение Программы**

7.1. Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств бюджета муниципального образования «Кокшамарское сельское поселение»

Общий объем финансирования Программы составляет -**700,0 тыс. руб.** , в том числе :

2017 год — 44,7 тыс.руб.

2018 год – 47,2 тыс. руб.

2019 год – 47,1 тыс. руб.

2020 год – 47,9 тыс. руб.

2021 год – 46,1тыс. руб.

2022 год – 50,2 тыс. руб.

2023 год – 46,0 тыс. руб.

2024 год - 33,5 тыс. руб.

2025 год – 36,9 тыс. руб.

2026 год – 48,1 тыс. руб.

2027 год – 51,3 тыс. руб.

2028 год – 49,1 тыс. руб.

2029 год – 51,5 тыс. руб.

2030 год – 48,4 тыс. руб.

2031 год – 52,0 тыс. руб.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а  объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета.

 **9. Оценка эффективности мероприятий, предусмотренных программой**

Основными показателями эффективности последствий реализации

Программы являются паспортизация автомобильных дорог для дальнейшего восстановления и повышения работоспособности земляного полотна и дорожных сооружений ремонтируемых дорог и, как следствие, обеспечение безопасности и удобства движения на автомобильных дорогах, снижение дорожно-транспортных происшествий, происходящих из-за неудовлетворительного состояния дорожных покрытий.

 Приложение №1

к долгосрочной муниципальной целевой Программе

«Инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог

общего пользования местного значения

МО «Кокшамарское сельское поселение»»

 **ПЕРЕЧЕНЬ**

**АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ**

**МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОКШАМАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ЗВЕНИГОВСКОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ МАРИЙЭЛ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование дороги | Идентификационный номер | Начальный и конечный пункт дороги | Протяженность автомобильной дороги,км | Категория автомобильной дороги | Тип покрытия автомобильной дороги | Ширина проезжей части автомобильной дороги (с твердым покрытием) | Балансодержатель автомобильной дороги |
| д. Кокшамары |
| 1 | ул. Ленинская | 88-212-820 ОП МП 001 | от дома№1 до дома №53 | 1,1 |  V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 2 | ул.Октябрьская | 88-212-820 ОП МП 002 | от дома№1 до дома №54 | 1,0 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 3 | ул. Лесная | 88-212-820 ОП МП 003 | от дома№1 до дома №30 | 0,7 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 4 | ул. Московская | 88-212-820 ОП МП 004 | от дома№1 до дома №70 | 0,55 | V | Твердое покрытие | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 5 | ул. Молодежная | 88-212-820 ОП МП 005 | от дома№1 до дома №65а | 1,2 | V | Грунтовое Твердое покрытие | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 6 | ул. Почтовая | 88-212-820 ОП МП 006 | от дома№1 до дома №14 | 0,3 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 7 | ул. Советская | 88-212-820 ОП МП 007 | от дома№1 до дома №13 | 0,5 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 8 | ул. Полевая | 88-212-820 ОП МП 008 | от дома№1 до дома №20 | 0,4 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 9 | ул. Первомайская | 88-212-820 ОП МП 009 | от дома№1 до дома №66 | 1,5 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 10 | ул. Набережная | 88-212-820 ОП МП 010 | от дома№1 до дома №40 | 1,0 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 11 | ул. Палантая | 88-212-820 ОП МП 011 | от дома№1 до дома №53 | 2,0 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 12 | ул. Эшпая | 88-212-820 ОП МП 012 | от дома№1 до дома №37 | 2,12 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 13 | ул. П.Хлебникова  | 88-212-820 ОП МП 013 | от дома№1 до дома №37 | 0,76 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 14 | ул. Огородная | 88-212-820 ОП МП 014 | от уч.№1 до дома №57 | 0,1 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 15 | ул. Клубная | 88-212-820 ОП МП 015 | от дома№1 до дома №10 | 0,355 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 16 | ул. Дубовая | 88-212-820 ОП МП 016 | от уч№1 до уч. №14 | 0,3 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 17 | Переулок ул. Первомайская | 88-212-820 ОП МП 017 |   | 0,64 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 18 | До кладбища | 88-212-820 ОП МП 018 |  от д. № 33 | 1,0 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| С. Сидельниково |
| 19 | ул. Пионерская | 88-212-820 ОП МП 019 | от дома№1 до дома №72 | 1,1 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 20 | ул. А.Кушакова | 88-212-820 ОП МП 020 | от дома№1 до дома №20 | 0,3 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 21 | ул. Новая | 88-212-820 ОП МП 021 | от дома№1 до дома №14 | 0,4 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 22 | ул. Нагорная | 88-212-820 ОП МП 022 | от дома№1 до дома №13 | 0,4 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 23 | От водонапорной башни к ул. Нагорная | 88-212-820 ОП МП 023 |   | 0,3 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 24 | ул. Подгорная | 88-212-820 ОП МП 024 | от дома№1 до дома №26 | 0,4 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 25 | ул. Колхозная | 88-212-820 ОП МП 025 | от дома№1 до дома №44а | 1,5 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 26 | ул. Лесная | 88-212-820 ОП МП 026 | от дома№1 до дома №12 | 0,4 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 27 | ул. Школьная | 88-212-820 ОП МП 027 | от дома№1 до дома №12 | 0,8 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 28 | ул. Кооперативная | 88-212-820 ОП МП 028 | от дома№1 до дома №50 | 1,3 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 29 | ул. Садовая | 88-212-820 ОП МП 029 | от дома№1 до дома №7 | 0,2 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 30 | ул. Набережная – 1 | 88-212-820 ОП МП 030 | от дома№1 до дома №4 | 0,1 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 31 | ул. Набережная – 2 | 88-212-820 ОП МП 031 | от дома№1 до дома №4 | 0,1 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 32 | ул. Почтовая | 88-212-820 ОП МП 032 | от дома№1 до дома №16 | 0,3 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 33 | ул. Молодежная | 88-212-820 ОП МП 033 | от дома№1 до дома №15 | 0,45 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 34 | ул. Луговая | 88-212-820 ОП МП 034 | от дома№1 до дома №7 | 0,3 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 35 | До кладбища | 88-212-820 ОП МП 035 |   | 0,6 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| Д. Липша |
| 36 | ул. Новая | 88-212-820 ОП МП 036 | от дома№1 до дома №65 | 0,8 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 37 | Переход с ул. Новая на ул. Студеный ключ | 88-212-820 ОП МП 037 |   | 1,0 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 38 | ул. Передняя | 88-212-820 ОП МП 038 | от дома№1 до дома №21 | 1,1 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 39 | ул. Студеный Ключ | 88-212-820 ОП МП 039 | от дома№1 до дома №34 | 1,2 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 40 | Переход с ул. Новая на ул. Передняя | 88-212-820 ОП МП 040 |   | 1,25 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| Д. Иванбеляк |
| 41 | ул. Сосновая | 88-212-820 ОП МП 041 | от дома№1 до дома №39 | 1,8 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 42 | ул. Клубная | 88-212-820 ОП МП 042 | от дома№1 до дома №20 | 0,5 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 43 | ул. Вишневая | 88-212-820 ОП МП 043 | от дома№1 до дома №24 | 0,9 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 44 | ул. Полевая | 88-212-820 ОП МП 044 | от дома№1 до дома №15 | 0,5 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 45 | Переход с ул. Сосновая на ул. Клубная | 88-212-820 ОП МП 045 |  | 1,0 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 46 | От водонапорной башни до ул. Полевая  | 88-212-820 ОП МП 046 |  | 0,35 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| Д. Уржумка |
| 47 | ул. Фермеров | 88-212-820 ОП МП 047 | от дома№1 до дома №92 | 1,5 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 48 | ул. Ольховая  | 88-212-820 ОП МП 048 | от дома№1 до дома №19 | 0,25 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 49 | ул. Вишневая | 88-212-820 ОП МП 049 | от дома№1 до дома №11 | 0,17 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 50 | ул. Рябиновая | 88-212-820 ОП МП 050 | от дома№1 до дома №12 | 0,245 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 51 | ул. Малиновая | 88-212-820 ОП МП 051 | от дома№1 до дома №7 | 0,11 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 52 | ул. Уржумская | 88-212-820 ОП МП 052 | от дома№1 до дома №11 | 0,27 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 53 | ул. Садовая | 88-212-820 ОП МП 053 | от дома№1 до дома №19 | 0,27 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 54 | ул. Центральная | 88-212-820 ОП МП 054 | от дома№1 до дома №20 | 0,27 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 55 | ул. Полевая | 88-212-820 ОП МП 055 | от дома№1 до дома №20 | 0,27 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 56 | ул. Солнечная | 88-212-820 ОП МП 056 | от дома№1 до дома №20 | 0,27 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 57 | ул. Заозерная | 88-212-820 ОП МП 057 | от дома№1 до дома №13 | 0,56 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 58 | ул. Луговая | 88-212-820 ОП МП 058 | от дома№1 до дома №11 | 0,19 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 59 | ул. Сосновая | 88-212-820 ОП МП 059 | от дома№1 до дома №8 | 0,22 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 60 | Переход с Уржумка на п. Уржумское лесничество | 88-212-820 ОП МП 060 |   | 1,0 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| п. Уржумское лесничество |
| 61 | ул. Лесная | 88-212-820 ОП МП 061 | от дома№1 до дома №26 | 1,5 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 62 | ул. Заозерная | 88-212-820 ОП МП 062 | от дома№14 до дома №33 | 1,0 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 63 | ул. Ольховая | 88-212-820 ОП МП 063 |   | 0,52 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 64 | ул. Березовая | 88-212-820 ОП МП 064 | от дома№1 до дома №3  | 0,53 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| п. Сокольный |
| 65 | ул. Речная | 88-212-820 ОП МП 065 | от дома№1 до дома №17 | 0,3 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |
| 66 | Проезд от д. Кокшамары до п. Сокольный | 88-212-820 ОП МП 066 |   | 3,0 | V | Грунтовое  | 4,5 | Администрация МО «Кокшамарское сельское поселение» |