| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА «ЗВЕНИГОВО ОЛА ШОТАН ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙ АДМИНИСТРАЦИЙЫМ ПУНЧАЛЖЕ 425060, Звенигово ола, Ленин урем,, 39 тел.(83645)7-15-83, факс 7-17-79, 7-15-83 E-mail: admgorzven@mari-el.ru | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗВЕНИГОВО» 425060, г. Звенигово, ул. Ленина, 39 тел.(83645)7-15-83, факс 7-17-79, 7-15-83 E-mail: admgorzven@mari-el.ru |  |
| --- | --- | --- |
| от «29» декабря 2017 г. № 536 |  |  |

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Городское поселение Звенигово» "Формирование современной городской среды»  на 2018-2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Постановлением главы Администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» от 15 августа 2013 года № 562 «О разработке, утверждении и реализации муниципальных программ», руководствуясь п. 5.1. Положения об Администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово», Администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Городское поселение Звенигово» «Формирование современной городской среды»  на 2018-2022 годы согласно  приложению.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Звениговский муниципальный район», на странице «Городское поселение Звенигово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Соминову М.М.

Глава Администрации МО

«Городское поселение Звенигово»                                               Т.А. Цыганова

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации МО «Городское поселение Звенигово» от «29» декабря №536 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

муниципального образования «Городское поселение Звенигово» «Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании «Городское поселение Звенигово»

на 2018 – 2022 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Городское поселение Звенигово»

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА 2018- 2022 ГОДЫ»

(далее – Программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы муниципального образования «Городское поселение Звенигово» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | Администрация МО «Городское поселение Звенигово» |
| --- | --- |
| Исполнители Муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово» |
| Участники Муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово»; организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, собственники жилых помещений; подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Сроки реализации Муниципальной программы | 2018-2022 годы без разделения на этапы |
| Цель Муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово» |
| Задачи Муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово». Повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования муниципального образования «Городское поселение Звенигово» |
| Подпрограммы Муниципальной программы | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово ». Благоустройство муниципальных территорий общего пользования муниципального образования «Городское поселение Звенигово» |
| Целевые показатели (индикаторы) Муниципальной программы | Количество отремонтированных дворовых проездов; количество дворовых территорий, оборудованных малыми архитектурными формами; количество благоустроенных общественных территорий; площадь благоустроенных общественных территорий; количество соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, собственниками (землепользователями) земельных участков об их благоустройстве |
| Объем и источники финансирования Муниципальной программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет ___ тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета __ тыс. руб.; республиканского бюджета Республики Марий Эл __ тыс. руб.; бюджета муниципального образования «Городское поселение Звенигово» __ тыс. руб.; внебюджетные источники (средства жителей, спонсоров, заинтересованных лиц и т.д.) ___ тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | В результате реализации программы будут созданы условия для роста уровня обеспеченности населения современными объектами благоустройства для отдыха населения и улучшению санитарного и эстетического состояния территории мест общего пользования, в том числе элементов благоустройства и озеленения. |

Раздел I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Муниципальной программы

1.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий.

На  территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово» 89 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по муниципальному образованию полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором  при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий,  устройства дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов относятся:

ремонт дворовых проездов,

освещение дворовых территорий,

установка скамеек,

установка урн для мусора.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий может включать:

оборудование детской площадки;

оборудование спортивной площадки;

оборудование парковки для автомашин;

озеленение дворовой территории;

ремонт дворовых тротуаров;

другие работы по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории выполняется во всех дворовых территориях, включенных в адресный перечень настоящей Программы, за исключением случаев, если протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирного доме принято решение не проводить отдельные виды работ, включенные в минимальный перечень, в связи с отсутствием необходимости. Минимальный перечень выполняется за счет средств субсидий из федерального и республиканского бюджета, средств местного бюджета и средств заинтересованных лиц в размере не менее 3 процентов от общей стоимости работ по благоустройству.

Дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий определяются протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирного доме и проводятся в случае софинансирования заинтересованными лицами в размере 50 процентов от общей стоимости работ по благоустройству, выполняемому по дополнительному перечню видов работ (Приложение №9).

Типовая визуализация образцов элементов благоустройства дворовых территорий с указанием их нормативной стоимости (единичных расценок) указана в приложении №1 (визуализированный перечень элементов благоустройства).

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий

Таблица 1

| № п/п | Показатель | По состоянию на 01.09.2017 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованными местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), шт. | 36 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), м² | 19440 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 41 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), % | 27 |
| 5 | Количество и площадь муниципальных общественных территорий, шт./га | 4/15,3 |
| 6 | Доля и площадь благоустроенных муниципальных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, % /га | 2/8,3 |
| 7 | Доля и площадь муниципальных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, % /га | 2/7 |
| 8 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории, муниципальных общественных территорий, % | не менее 3 |
| 9 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в дополнительный перечень работ, % | 50 |

1.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик населенного пункта, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово» имеется 4 объекта -  парки, скверы, бульвары.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения муниципального образования «Городское поселение Звенигово».

1.3 Действующие Правила благоустройства территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово» утверждены решением Собрания депутатов муниципального образования «Городское поселение Звенигово». В связи с изменениями законодательства, требований по содержанию территорий,  указанные Правила постоянно корректируются.

Раздел II. Приоритеты политики благоустройства,

формулировка целей и постановка задач Программы

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования «Городское поселение Звенигово»;

вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта настоящей Программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в Программу;

повышение качества городской среды, не требующее специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, разработка правил уборки территорий, прилегающих к объектам недвижимого имущества, находящегося в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий муниципального образования «Городское поселение Звенигово» в надлежащем комфортном состоянии.

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования муниципального образования «Городское поселение Звенигово» благоустройство территории имеет весомое значение.

Важнейшей частью современной жилищной политики наряду со строительством нового благоустроенного и доступного жилья является повышение уровня благоустройства существующих дворовых территорий, улучшение их эксплуатационных характеристик, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания и передвижения.

Данная задача должна решаться за счет своевременного проведения ремонта дворовых территорий, повышения уровня их благоустройства.

Общее количество многоквартирных домов по состоянию                      на 1 сентября 2017 года в муниципальном образовании «Городское поселение Звенигово» составляет 89 ед.

Осмотр показал, что большинство придомовых территорий многоквартирных домов требуют ремонта, из них в 2018-2022 годах планируется благоустроить ___ дворовых территорий муниципального образования «Городское поселение Звенигово»  согласно адресному перечню дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, являющегося приложением №2 к настоящей Программе.

В целях выполнения работ по благоустройству территорий муниципального образования «Городское поселение Звенигово», подлежащих благоустройству в рамках настоящей Программы, разрабатываются дизайн-проекты, сметная документация на выполнение работ.

Нормативная стоимость мероприятий определяется в соответствии со сметными нормативами, внесенными в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению.

В 2018-2022 году в рамках указанной муниципальной программы планируется благоустройство и озеленение __ общественных территорий в соответствии с разработанными в рамках реализации настоящей Программы дизайн-проектами, согласно адресному перечню общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, являющегося приложением №3 к настоящей Программе.

Адресные перечни формируются по итогам проведённой в установленном порядке инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и включаются в Программу.

При проведении мероприятий по благоустройству дворовых, общественных территорий в дизайн-проектах необходимо учесть условия доступности к зданиям, сооружениям, дворовым и общественным территориям для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основной целью Программы является совершенствование уровня благоустроенности территорий муниципального образования «Городское поселение Звенигово» для улучшения условий проживания и отдыха граждан.

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

- благоустройство дворовых территорий, в том числе комплексное;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

3) повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Городское поселение Звенигово»;

4) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово»;

5) увеличение объемов благоустроенных общественных пространств города;

6) повышение качества внешнего благоустройства общественных территорий;

7) озеленение территорий и улучшение художественно – ландшафтного облика, санитарного состояния города;

8) создание условий для отдыха, комфортного и безопасного передвижения различных категорий граждан и прочие работы.

Благоустройство дворовых территорий реализуется путем выполнения работ, включенных в минимальный перечень, во всех дворовых территориях, включенных в настоящую Программу, за исключением случаев, если протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирного доме принято решение не проводить отдельные виды работ, включенные в минимальный перечень, в связи с отсутствием необходимости.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий определяется протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирного доме и может быть откорректирован в зависимости от объема финансирования благоустройства дворовой территории.

Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово», включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории реализуется путем выполнения работ по благоустройству территории муниципального образования, определения лиц, ответственных за содержание объектов благоустройства, проведения общественных обсуждений стратегий развития объектов благоустройства.

Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Городское поселение Звенигово» реализуется путем выполнения работ по восстановлению, созданию элементов благоустройства на общественных территориях, которые способствуют комфортному пребыванию на таких территориях, обеспечивают равный доступ заинтересованных лиц.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово» рекомендуется осуществлять путем массового информирования о проведении мероприятий по благоустройству, ходе их реализации, общественных обсуждений проектов благоустройства, непосредственного определения видов работ по благоустройству дворовых территорий жителями многоквартирных домов, формирования мнения о необходимости проведения работ по благоустройству городской среды с целью повышения качества жизни населения.

Реализация Программы в рамках поставленных задач предусматривает переход к формированию в муниципальном образовании «Городское поселение Звенигово» условий, обеспечивающих более высокий уровень удовлетворенности населения городской средой.

Раздел III. Особенности формирования Программы

Источниками финансирования Программы являются субсидии федерального бюджета, республиканского бюджета Республики 
Марий Эл, бюджета муниципального образования «Городское поселение Звенигово» и внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в приложении №4.

Общие расходы на реализацию  Программы за счет всех источников финансирования в 2018-2022 годах составляет ___ тыс. руб., в том числе за счет средств:

федерального бюджета ___ тыс. руб.;

республиканского бюджета Республики Марий Эл ___ тыс. руб.;

бюджета муниципального образования «Городское поселение Звенигово» ___ тыс. руб.;

внебюджетные источники (средства жителей, спонсоров, заинтересованных лиц и т.д.) ___ тыс. руб.

По итогам реализации Программы доля средств бюджета муниципального образования и доля участия заинтересованных лиц в фактической стоимости муниципальной программы не может быть ниже значений, указанных в Программе.

Неиспользованный остаток средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, образовавшийся по итогам проведения конкурсных процедур и (или) реализации Программы, подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Марий Эл до 1 декабря текущего года.

Реализация Программы предусматривается в течение 2018-2022 годов без разделения на этапы.

Раздел IV. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы муниципального образования «Городское поселение Звенигово» в достижение результатов

Оценка планируемой эффективности реализации Программы учитывает степень достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Муниципальной программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Программы в соответствии с приложением №5 к настоящей Программе.

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы направлен на развитие, создание условий для роста уровня обеспеченности населения современными объектами благоустройства для отдыха населения и улучшению санитарного и эстетического состояния территории мест общего пользования, в том числе элементов благоустройства и озеленения.

Основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению Программы.

Раздел V. Состав основных мероприятий, а так же показатели результативности Программы

- Перечень основных мероприятий Подпрограммы с указанием ожидаемых результатов, ответственных исполнителей и соисполнителей приведен в приложения № 6 к Муниципальной программе.

Утверждение дизайн-проектов дворовых территорий будет производиться в соответствии с Порядком обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово» приложение №7.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение основного и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Городское поселение Звенигово», размещен в приложении №8.

Приложение 1

к Муниципальной программе

муниципального образования «Городское поселение Звенигово» «Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы

Визуализированный перечень типовых элементов благоустройства

| Виды работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Минимальный перечень |  |  |
| - Ремонт дворовых проездов |  |  |
| - Обеспечение освещения дворовых территорий |  |  |
| - Бордюрный камень БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91, тип прямой рядовой, марка 100.30.15, класс бетона по прочности на сжатие В30 |  |  |
| - Установка скамеек |  |  |
|  |  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки - 1,5 м; Ширина – 380 мм; Высота - 680 мм.. |
|  |  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки - 2,0 м; Ширина - 385 мм; Высота - 660 мм.. |
|  |  | Скамья со спинкой Характеристики:; Длина скамейки - 2,085 м; Ширина - 770 мм; Высота - 975 мм.. |
| - Установка урн |  |  |
|  |  | Урна для мусора Характеристики:; Высота - 540 м Ширина – 400 мм Объем: 20 л. |
|  |  | Урна уличная Характеристики:; Высота - 570 мм; Ширина - 480 мм; Объем: 40 л. |

Приложение 2

к Муниципальной программе

муниципального образования «Городское поселение Звенигово» «Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |

Приложение 3

к Муниципальной программе

муниципального образования «Городское поселение Звенигово» «Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Адрес общественной территории |
| --- | --- |

Приложение 4

к Муниципальной программе

муниципального образования «Городское поселение Звенигово» «Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городское поселение Звенигово» на 2018-2022 годы»

| Наименование | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования «Городское поселение Звенигово» |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Разработка дизайн-проектов дворовых территорий. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования «Городское поселение Звенигово» |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий г. Звенигово |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования «Городское поселение Звенигово» |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Разработка дизайн-проектов общественных территорий. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования «Городское поселение Звенигово» |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Благоустройство общественных территорий г. Звенигово |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования «Городское поселение Звенигово» |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Республики Марий Эл |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5*. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве |  |  |  |  |  |  |  |

* Основное мероприятие 5 осуществляется без привлечения финансирования.

Приложение 5

к Муниципальной программе

муниципального образования «Городское поселение Звенигово» «Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городское поселение Звенигово» на 2018-2022 годы»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Количество отремонтированных дворовых проездов | шт. |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество дворовых территорий оборудованных малыми архитектурными формами | шт. |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | шт. |  |  |  |  |  |
| 4. | Площадь благоустроенных общественных территорий: | кв.м |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Название объекта | кв.м |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Название объекта | кв.м |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения) об их благоустройстве | шт. |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к Муниципальной программе

муниципального образования «Городское поселение Звенигово» «Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Городское поселение Звенигово»» на 2018-2022 годы»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Основное мероприятие 1. Разработка дизайн-проектов дворовых территорий. | администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово» | 2018 | 2022 | Создание проектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которые включается текстовое и графическое описание проектов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. | Улучшение эксплуатационных характеристик, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания и передвижения в муниципальном образовании «Городское поселение Звенигово»; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово». |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий города Звенигово | администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово» | 2018 | 2022 | Повышение уровня комфортности дворов, формирование благоприятной среды в соответствии с потребностями населения муниципального образования «Городское поселение Звенигово». | Улучшение экологического и технического состояния дворовых территорий муниципального образования «Городское поселение Звенигово». Снижение качества эксплуатации и благоустройства жилищного фонда муниципального образования |
| Основное мероприятие 3. Разработка дизайн-проектов общественных территорий. | администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово» | 2018 | 2022 | Создание проектов благоустройства общественных территорий, в которые включается текстовое и графическое описание проектов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. | улучшение эксплуатационных характеристик, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания и передвижения в муниципальном образовании «Городское поселение Звенигово»; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово»; |
| Основное мероприятие 4. Благоустройство общественных территорий города Звенигово | администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово» | 2018 | 2022 | Создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования | Улучшение качества жизни населения |
| Основное мероприятие 5 Ивентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве | администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово» | 2018 | 2020 | Заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово»; |

Приложение 7

к Муниципальной программе

муниципального образования «Городское поселение Звенигово» «Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы

Порядок обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово», а также его утверждение в рамках реализации Программы.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой  с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

  - К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (далее – заинтересованные лица).

  - Основанием для разработки дизайн-проекта является решение комиссии о соответствии предложения о благоустройстве дворовой территории установленным требованиям, принятое в порядке, установленном постановлением администрацией муниципального образования «Городское поселение Звенигово».

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Заинтересованные лица в порядке, установленном постановлением администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово», представляют предложение о благоустройстве дворовой территории, в котором определяют минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий, а также схему с границами территории, предлагаемой к благоустройству и объектами благоустройства, подлежащими размещению.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово», осуществляется специализированной организацией, отобранной администрацией муниципального образования «Городское поселение Звенигово» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3. Дизайн-проект согласовывается отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на предмет соответствия Правилам благоустройства территории муниципального образования «Городское поселение Звенигово», требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующим строительным, санитарным и иным нормам  и правилам.

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Республики Марий Эл и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»» уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 7 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» в течение 3 рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного собственниками помещений в многоквартирном доме лица, второй экземпляр передается в администрацию муниципального образования «Городское поселение Звенигово» в целях осуществления закупки.

Приложение 8

к Муниципальной программе

муниципального образования «Городское поселение Звенигово» «Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение основного и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

муниципального образования «Городское поселение Звенигово»

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение основного и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Городское поселение Звенигово» (далее – Порядок) регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству и других юридических лиц, заинтересованных в благоустройстве дворовых территорий (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение основного и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Городское поселение Звенигово» в рамках Программы, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

- Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении работ

  - Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме обязательного финансового участия в размере не менее 3 процентов от общей стоимости работ по благоустройству, определенных  Программой.

  - Заинтересованные лица в благоустройстве дворовых территорий решением общего собрания собственников помещений поручают уполномоченному представителю от многоквартирного дома единовременно внести долю финансового участия в срок, указанный в п.3.5 настоящего Порядка.

  - Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается копией платежного поручения о перечислении средств на счет бюджета администратора доходов, открытый в администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово»  (далее – уполномоченный орган).

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются заинтересованными лицами в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня перечисления денежных средств.

  - Участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий может быть выражено в трудовой (неденежной) форме. Трудовая (неденежная) форма может быть в виде выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев).

- Условия аккумулирования и расходования средств

  - Администрация муниципального образования «Городское поселение Звенигово» заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий.

  - В случае включения заявки на работы, входящие в минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, установленные Программой, заинтересованные лица перечисляют денежные средства на счет уполномоченного органа.

  - Реквизиты для перечисления денежных средств до заинтересованных лиц, доводятся уполномоченным органом. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, составляет не менее 3 процентов от общей стоимости работ по благоустройству и определяется в соответствии со сметным расчетом, исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте.

  - По итогам реализации Программы доля участия заинтересованных лиц в фактической стоимости муниципальной программы не может быть ниже значений, указанных в Программе.

  - Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется не позднее дня, предшествующего дню размещения информации о закупке в плане закупок.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такой дворовой территории, в части  выполнения работ по благоустройству территории, выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ по благоустройству, обязуются перечислить денежные средства согласно данному Порядку.

  - Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования «Городское поселение Звенигово» с момента их зачисления на бюджетный счет уполномоченного органа.

  - На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования уполномоченному органу как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.

  - Управление осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

  - Уполномоченный орган обеспечивает еженедельное размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, общественных территорий. Указанная информация направляется уполномоченным органом также в адрес администрации муниципального образования «Городское поселение Звенигово» по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы муниципального образования «Городское поселение Звенигово» «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» (далее – общественная комиссия).

  - Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом на финансирование расходов по перечню работ по благоустройству дворовых территорий согласно утвержденному дизайн-проекту, общественных территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом, принятых общественной комиссией и согласованных с представителем заинтересованных лиц.

  - Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

  - Размер участия заинтересованных лиц в проведении работ, рассчитанный в соответствии с п.2.1. настоящего Порядка, является неизменным и перерасчету и возврату не подлежит, за исключением случаев:

- не проведения работ по благоустройству дворовой территории;

- не исполнения подрядчиком, в том числе частичное, условий муниципального контракта по благоустройству дворовой территории.

  - Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом и общественной комиссией.

Приложение 9

к Муниципальной программе

муниципального образования «Городское поселение Звенигово» «Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| № пп | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |
| 4 | Ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости) |
| 5 | Устройство пандуса |
| 6 | Устройство контейнерной площадки |
| 7 | Расчистка прилегающей территории |
| 8 | Ремонт покрытия тротуаров |